Anexă la H.G. nr.        /2020

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Amenajare râu Crişul Repede, județul Bihor”

| TITULAR: | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Administraţia Naţionalǎ „Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Crișuri |
| AMPLASAMENT: | Lucrările de construcţii propuse se dezvoltă în albia minoră a râului Crişul Repede, pe malurile acestuia şi parţial în albia majoră, lungimea sectorului de râu amenajat fiind de cca. 27 km, în intravilanul și extravilanul municipiului Oradea și în localitățile: Fughiu, Aleșd, Aușeu, Vadu Crișului, Șuncuiuș, Bucea, Bulz. Sectorul de râu amenajat reprezentă aprox. 20% din lungimea dintre izvoare şi ieșirea din Oradea, județul Bihor |

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

- Valoarea totală a investiției (inclusiv TVA)                         mii lei              298 419

(în preţuri valabile la data de 31.12.2019; 1 Euro=4,7793 lei)

din care:

- construcții - montaj                                                            mii lei               255 804

- Valoare rest de executat a investiției                                   mii lei               166 908

din care:

- construcții - montaj                                                          mii lei               133 343

- Eșalonarea rest de executat a investiției

Anul I             INV                                                                   mii lei                   55.600

C+M                                                                  mii lei                   44.500

Anul II            INV                                                                   mii lei                   55.600

C+M                                                                  mii lei                   44.500

Anul III           INV                                                                   mii lei                   55.708

C+M                                                                   mii lei                   44.343

- Capacități totale:

- lungime râu amenajat                                        ml                          27.155

- consolidare de mal                                             ml                         18.330

- refacere ziduri de sprijin                                    ml                              803

- amenajare pârâu Întunecat                                 ml                         231.60

din care:

- lucrări suplimentare:

- lungime râu amenajat                                        ml                            4.212

- consolidare de mal                                            ml                            4.212

- refacere ziduri de sprijin                                   ml                               141

- Durata rest de executat a investiției 			   luni			36

FACTORI DE RISC

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii, din venituri proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite.