Anexă la H.G. nr.         /2020

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Mărirea capacității de transport a aducțiunii Gura Râului - Sibiu și lucrări de asigurare a comportării în timp a barajului Gura Râului, Județul Sibiu”

| TITULAR: | Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Administraţia Naţionalǎ “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Olt |
| AMPLASAMENT: | Lucrările hidrotehnice propuse sunt amplasate în bazinul hidrografic Olt pe râul Cibin, afluent de ordinul I al râului Olt, amonte de localitatea Sibiu, pe teritoriul localităților: Gura Râului, Cristian, Poplaca, Sibiu, jud. Sibiu. |

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

- Valoarea totalǎ a investiţiei (inclusiv TVA)                               mii lei                      73.819

(în preţuri valabile la 30.04.2019, 1 Euro = 4,7582 lei)

din care:

construcţii - montaj                                                                        mii lei                      51.332

- Eşalonarea investiției

Anul I             INV                                                                          mii lei                      24.000

C+M                                                                         mii lei                      17.000

Anul II            INV                                                                          mii lei                      24.000

C+M                                                                         mii lei                      17.000

Anul III           INV                                                                         mii lei                      25.819

C+M                                                                        mii lei                       17.332

- Capacităţi:

-reabilitare baraj                                                                              buc                                    1

-reabilitare aducțiune                                                                       km                           14,834

-protecții                                                                                          km                                 0,2

-instalații electrice						         km ..........................18,951

-reabilitare praguri						         buc                                   3

Durata de execuție a investiţiei: 					luni 		            48

FACTORI DE RISC

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanţarea obiectivului de investiţii se face din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, din veniturile proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, precum şi alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii.