Anexă

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Asigurarea atenuării și tranzitării în siguranță a volumelor de viitură pe râul Crasna, aval de acumularea Vârșolț, județul Satu Mare”

| TITULAR: | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Administrația Națională „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Someș - Tisa |
| AMPLASAMENT: | Lucrările sunt amplasate în bazinul hidrografic Crasna (cod cadastral II.2), pe actualul amplasament al polderelor Supur și Moftin, precum și pe digurile longitudinale care sunt situate pe râul Crasna |

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:		 mii lei			206.039

din care C+M, inclusiv TVA: 		           		  mii lei		126.565

în prețuri valabile la data de 29.11.2023; 1 euro = 4,9726 lei.

Din care:

1. Polder Supur

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:	            mii lei			  22.292

din care C+M, inclusiv TVA:		 		mii lei			  11.279

în prețuri valabile la data de 29.11.2023; 1 euro = 4,9726 lei.

2. Polder Moftin

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:	            mii lei			  48.327

din care C+M, inclusiv TVA:		 		mii lei			  29.018

în prețuri valabile la data de 29.11.2023; 1 euro = 4,9726 lei.

3. Diguri

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:	            mii lei			  135.420

din care C+M, inclusiv TVA:		 		mii lei			     86.268

în prețuri valabile la data de 29.11.2023; 1 euro = 4,9726 lei.

Capacități:

-Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a polderelor, din care.

Supur (Vmax 1%)            							6,65mil. mc.

Moftin (Vmax 1%)							15,12 mil. mc.

Reabilitarea liniei de apărare a digurilor râului Crasna și afluenți	78.400  ml.

Durata de execuție a investiției TOTAL:          	            luni                                        13

FACTORI DE RISC

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din sumele aferente componentei de împrumut a Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 1 – Managementul Apei, și din finanțare publică națională, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.