Anexă

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci, județul Galați”

| TITULAR: | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor |
| --- | --- |
| BENEFICIAR: | Administrația Naţională “Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă Prut - Bârlad |
| AMPLASAMENT: | Râul Tecucel (cod cadastral XII.1.78.41) este afluent de dreapta al râului Bârlad (cod cadastral XII.1.78). Râul Tecucel trece pe lângă localitatea Nicorești, unde primește ca afluent pârâul Valea Rea, apoi 10 km în aval intră în localitatea Tecuci și se varsă în râul Bârlad în aval de localitatea Tecuci. Lucrările hidrotehnice propuse vor fi realizate în albia minoră și majoră a râului Tecucel în extravilanul și intravilanul municipiului Tecuci, județul Galați. Cordoanele forestiere antierozionale vor fi amplasate pe malul stâng al pârâului Râpa Roșie pe o lungime de cca. 1964 m și pe pârâul Tecucelu Sec pe o lungime totală de 1399 m, atât pe malul stâng cât și pe malul drept, amonte de confluența cu râul Tecucel. |

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):		 mii lei			189.435

(preţuri la 31.01.2022, curs  LEI / EURO, 1 euro = 4,9468 lei.

din care:

construcții montaj:					 mii lei			163.728

Eșalonarea investiției

Anul I             INV                                                                  mii lei                              1.932

C+M                                                                 mii lei                              1.670

Anul II            INV                                                                  mii lei                          187.503

C+M                                                                 mii lei                          162.058

Capacități totale:

- Acumulare nepermanentă Tecucel 				     mil.mc                2,76

- Regularizare albie – lucrări de calibrare și decolmatare                     m               5.700

- Reabilitare și reechipare stații de pompare SP1 și SP2                    buc                      2

- Plantare cordoane forestiere                                                                m                3.363

Durata de execuție a investiţiei: 		               		          luni                 18

FACTORI DE RISC

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.

FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanţarea investiției se realizează din  fonduri externe nerambursabile, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din veniturile proprii ale Administrației Naționale “Apele Române” precum  și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.