**ANEXA T**

**Machetă grad de realizare măsuri și acțiuni, aspecte sau ținte abordate în cadrul Planului de acţiune pentru implementarea strategiei (cf. HG 846/2010)**

**Măsura T - Îmbunătăţirea şi întreţinerea structurilor de apărare**

**Acţiunea T1: Îmbunătăţirea cunoştinţelor cu privire la starea actuală a structurilor de apărare împotriva inundaţiilor şi eficienţa acestora**

* În cadrul proiectului ROFLOODS, sub coordonarea MMAP a fost elaborată ***Metodologia de prioritizare a barajelor din punct de vedere al exploatării în siguranță a acestora ;*** metodologia a fost aplicată de către personalul ABA pentru toate barajele (indiferent de categorie și de deținător) din spațiul hidrografic aplicat. Metodologia a ținut cont de 5 criterii reprezentative :
  + Starea tehnică și funcțională a construcției hidotehnice
  + Importanța socio – economică a amenajării
  + Apropierea de centre populate (număr de locuitori în zona undei de rupere a barajului)
  + Amplasarea construcției hideotehnice în zone cu riscuri naturale semnificative
  + Lucrări de reabilitare necesare
* În cadrul proiectului ROFLOODS, sub coordonarea MMAP a fost elaborată ***Metodologia de prioritizare a digurilor din punct de vedere al exploatării în siguranță a acestora ;*** metodologia a fost aplicată de către personalul ABA pentru toate digurile introduse în REDIG, din administrarea proprie. Metodologia a ținut cont de 5 criterii reprezentative :
  + Starea tehnică și funcțională a construcției hidotehnice
  + Importanța socio – economică a construcției hidotehnice
  + Conformitatea cu legislația în vigoare a digului
  + Evenimente / incidente / accidente și modul de refacere / remediere
  + Aprecieri privind siguranța globală a construcției hidotehnice de tip Expet Judgemenet
* De asemenea, starea tehnică și funcțională a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor este verificată toamna, cu ocazia verificărilor organizate la nivelul fiecărui județ, de către comisii mixte formate din reprezentanți ai tuturor instituțiilor județene implicate în managementul situațiilor de uregență generate de inundații, precum și periodic / lunar de către reprezentanții birourilor Exploatare din cadrul SGA / ABA ;

**Acţiunea T2: O mai bună întreţinere a digurilor, în funcţie de priorităţi**

* În conformitate cu prevederile Ordinului MAP 819 / 2007, în Programul de Gospodărire a Apelor sunt prevăzute anual lucrări de mentenanță și întreținere a construcțiilor hidrotehnice din administrare – diguri (ex. completări de terasamente, defrișări, tăieri vegetație lemnoasă, cosiri vegetație, etc) ;
* Prioritizarea acestor lucrări se face ținând cont de :
  + Recomandările și măsurile din cadrule expertizelor ;
  + Planul de Management al Riscului la Inundații ;
  + Rapoarte de sinteză după viituri ;
  + Evenimente speciale înregistrate ;
  + Diverse sesizări, solicitări ale autprităților locale sau persoane fizice ;
* Din cauza bugetului insuficient, lucrările propuse prin PGA pentru menținerea în stare de funcționare a construcțiilor hidrotehnice din administrare – diguri sunt reduse annual ;
* În cadrul PNRR, ***investiția 4.1 – Reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva privind inundațiile și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații***, pe baza ***Metodologiei de prioritizare a digurilor din punct de vedere al exploatării în siguranță a acestora***au fost selectate 510 km de linii de apărare (diguri) din administrarea AN Apele Române ce vor fi reabilitate ; principala condiție ca aceste tronsoane de diguri să fie introduse pe lista de finanțare prin PNRR a fost intabularea (cadastrarea) – domeniul public al statului român administrar de către AN Apele Române, existând foarte multe suprapuneri cu diverși proprietari, ce pot fi soluționate doar în instanță ;

**Acţiunea T3: Revizuirea normelor şi metodelor de proiectare pentru structurile de apărare împotriva inundaţiilor şi adaptarea celor existente**

* Aici nu s-a făcut nimic dar **TREBUIE** realizată corelarea actelor normative (NTLH, ordine de ministru, etc) cu prevederile Strategiei Naționale pentru Managementul Riscului la Inundații privind normele de proiectare ale noilor construcții hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor;