**Anexa O5: Proiecte POIM costuri si stadiu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROIECT** | **Valoare totala**  **Conform contract (lei cu TVA)** | **Stadiu** |
| **ABA SOMES TISA**  **Mărirea gradului de siguranță a acumulării Colibița, județul Bistrița Năsăud** | **101.980.254** | * Aplicatia de finantare a proiectului a fost depusa spre verificare la Autoritatea de Management. Jaspers a emis Nota de finalizare pozitiva (Action Completion Note) semnata in data de 12 Noiembrie 2021, cu o serie de recomandari a fi preluate de catre Beneficiar si AM POIM. Concluzia ACN este *„JASPERS recomanda ca proiectul, asa cum este prezentat in Aplicatia de finantare si descris mai sus, sa fie transmis pentru aprobarea finantarii si implementare, in baza asigurarilor Beneficiarului”.* * Recomandarile mentionate in Nota de finalizare emisa de Jaspers au fost deja integrate in ultima forma a Aplicatiei de finantare transmisa catre Beneficiar (Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor in parteneriat cu ANAR- ABA Somes Tisa) in data de 15.10.2021. * Procedura de mediu a fost finalizata prin emiterea Deciziei etapei de incadrare nr. 351/02.08.2021;   **Proiect matur**  **In evaluare finala la AM POIM** |
| **ABA SOMES TISA**  **Creșterea capacității de atenuare a acumulării Călinești și de tranzitare a debitelor de viitură până la frontieră cu Republica Ungară, Județul Satu Mare** | **236.032.665,39** | * Stadiu mai putin avansat de promovare * Proiectul cuprinde investiții pentru cresterea capacitatii de atenuare a Acumularii Calinesti si tranzitare a debitelor de viitura in conditii de siguranta – pana la frontiera, integrate în politicile schimbărilor climatice.   **Proiect matur**  ***Nu s-a depus CF*** |
| **ABA MURES**  **Mărirea gradului de protecție împotriva inundațiilor în B.H. Mureș prin ridicarea clasei de importanță a infrastructurii existente de apărare** | **210.062.382,22** | * Studiul de fezabilitate al proiectului a fost elaborat și au fost obtinute toate avizele aferente si a fost aprobat in comisiile tehnico-economice ABAM cu nr. 11/24.08.2021, ANAR cu nr. 93/07.12.2021. Proiectul a fost transmis la AM POS pentru urmand a fi transmis la JASPERS. Nu există încă un răspuns. Proiectul nu este încă programat pentru analiză la comisia tehnico-economică a MMAP si Consiliu Interministerial în vederea emiterii Hotarârii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici; * Procedura de mediu a fost finalizata prin emiterea Acordului de mediu nr. 2/ 27.08.2021;   **Proiect matur**  ***Nu s-a depus CF*** |
| **ABA BANAT**  **Amenajare complexă râu Bârzava și afluenți pe sector Bocșa-Gătaia-Denta, județul Caraș-Severin și județul Timiș** | **219.375.467,86** | * Proiectul a trecut in mai multe randuri prin evaluarea Jaspers si AM POIM; * Aplicatia de finantare a proiectului a fost depusa spre verificare la Autoritatea de Management. Jaspers a emis Nota de finalizare (Action Completion Note) semnata in data de 29 octombrie 2021, cu o serie de recomandari a fi preluate de catre Beneficiar si AM POIM*.* Proiect rejectat.   ***Nu s-a depus CF***   * **Proiect imatur** ; ca urmare, in cadrul PMRI2 dezvoltat in proiectul RO FLOODS se studiaza o a doua alternativa (incl AMC, CBA, analiza mediu etc) |
| **ABA JIU**  **Amenajarea complexă a râului Jiu în vederea apărării împotriva inundațiilor a municipiului Craiova** | **149.112.753,71** | * Aplicatia de finantare a proiectului a fost depusa spre verificare la Autoritatea de Management. * Proiectul in forma transmisa are obtinute toate avizele si a fost aprobat in comisiile tehnico-economice ABA, ANAR, MMAP si Consiliu Interministerial (Octombrie 2021), urmand a fi emisa Hotararea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor proiectului (est. Decembrie 2021); * Procedura de mediu a fost finalizata prin emiterea Acordului de mediu nr. 1/22.06.2021;   **Proiect matur**  ***In implementare*** |
| **ABA JIU**  **Amenajarea complexă a râurilor Jiului de Vest și Est în vederea apărării împotriva inundațiilor a localităților riverane - Obiectul I Punerea în siguranță a barajului Valea de Pești, județul Hunedoara** | **213.676.590,08** | * Aplicatia de finantare a proiectului a fost depusa spre verificare la Autoritatea de Management. * Proiectul in forma transmisa are obtinute o parte din avizele solicitate prin certificatul de urbanism si a fost avizat in comisiliul tehnico-economic al ABA Jiu; * Procedura de emitere a Acordului de mediu este in curs de derulare, termenul estimat de obtinere Acord de mediu: ianuarie – februarie 2022   **Proiect matur**  ***Nu s-a depus CF*** |
| **ABA OLT**  **Amenajarea complexă a afluenților Oltului de pe Rama Nordică a Munților Făgăraș cu potențial de risc la inundații din viituri rapide** | **53.562.057** | * Aplicația de finanțare a proiectului a fost depusa spre verificare la Autoritatea de Management. * Proiectul in forma transmisa are obținute toate avizele și a fost aprobat in comisiile tehnico-economice ABA, ANAR, MMAP si Consiliu Interministerial (Octombrie 2021), urmând a fi emisă Hotărârea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor proiectului (est. Decembrie 2021); * Procedura de mediu a fost finalizată prin emiterea Deciziei etapei de încadrare nr. 351/02.08.2021;   **Proiect matur**  ***Nu s-a depus CF*** |
| **ABA BUZAU-IALOMITA**  **Reducerea riscului la inundații în bazinul hidrografic Ialomița, aval de acumularea Pucioasa - Componenta I BH Ialomița Superioara** | **121.792.646,72** | * A fost obtinut avizul Aviz CTE ANAR nr.67/11.10.2021 * A fost obtinut avizul Aviz CTE MMAP din data de 22.11.2021. * A fost obtinut avizul Aviz CTE Interministerial din data de 24.11.2021 * Urmează a fi emisa Hotararea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor proiectului (termen estimat Decembrie 2021). * Procedura de mediu a fost finalizata prin emiterea Acordului de mediu nr. 12/ 13.08.2021.   **Proiect matur**  ***In implementare*** |
| **ABA BUZAU-IALOMITA**  **Reducerea riscului la inundații în BH Ialomița, aval acumularea Pucioasa - Componenta II BH Prahova** | **226.557.315** | * A fost obtinut avizul CTE ABABI nr. 22/07.12.2020; * A avut loc sedinta dezbatere publica RIM/EA/SEICA in data de 25.11.2021 * Este in curs de realizare documentatia necesara H.G. pentru exproprierea terenurilor * Aplicatia de finantare a proiectului a fost depusa spre verificare la Autoritatea de Management. * Proiectul in forma transmisa are obtinute avizele solicitate prin Certificatul de urbanism si a fost aprobat in comisiile tehnico-economice ABA si ANAR (Decembrie 2021, urmand a intra in avizare la MMAP (est. Decembrie 2021) si Consiliul Interministerial pentru emiterea Hotararii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor proiectului; * Procedura de mediu in curs de finalizare (estimata Decembrie 2021).   **Proiect matur**  ***Nu s-a depus CF*** |
| **ABA SIRET**  **Managementul riscului la inundații în bazinul râului Suceava, județul Suceava** | **239.759.447** | * Aplicatia de finantare a proiectului a fost depusa spre verificare la Autoritatea de Management; * Proiectul (in forma transmisa) are obtinute avizele solicitate prin Certificatul de urbanism si a fost aprobat in comisiile tehnico-economice ABA si ANAR (Decembrie 2021, urmand a intra in avizare la MMAP (est. Decembrie 2021) si Consiliu Interministerial pentru emiterea Hotararii de Guvern pentru aprobarea indicatorilor proiectului; * Procedura de mediu este in curs de finalizare; APM Suceava a emis Decizia privind emiterea Acordului de mediu prin adresa nr. 13706/ 24.11.2021;   **Proiect matur**  ***Nu s-a depus CF*** |
| **ABA PRUT-BARLAD**  **Reducerea riscului la inundații a municipiului Tecuci, județul Galați** | ***217.571.493,71*** | * Aplicatia de finantare a proiectului a fost depusa spre verificare la Autoritatea de Management * In data de 4 noiembrie 2020 s-a primit GUIDANCE NOTE din partea JASPERS. * In data de 18 noiembrie 2021 a fost predat SF aferent proiectului, urmand a fi aprobat in CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC INTERMINISTERIAL * Aplicatia de finantare  necesita revizie- dupa predarea SF (decembrie 2021). * In data de 06 decembrie 2021 s-a depus documentatiile SEICA si RIM revizuite.   **Proiect matur**  In implementare |
| **ABA PRUT-BARLAD**  **Reconectare și restaurare lunca inundabilă, reamenajare curs de apă Jijia** | **221.410.384** | * Aplicatia de finantare a proiectului a fost depusa spre verificare la Autoritatea de Management pe 27 iulie 2021; * In data de 1 octombrie 2021 s-a primit Sreening Note din partea JASPERS. Proiect rejectat. * Procedura de mediu este blocata pana se avizeaza SF-ul.   ***Nu s-a depus CF***  **Proiect imatur** ; ca urmare, in cadrul PMRI2 dezvoltat in proiectul RO FLOODS se re-analizeaza proiectul, noi alternative (incl AMC, CBA, analiza mediu etc) |
| **ABA DOBROGEA LITORAL**  **Amenajare complexă a localităților situate în Delta Dunării pentru minimizarea riscului inundațiilor asupra vieții, județul Tulcea** | **56.828.239** | * Proiectul a trecut in mai multe randuri prin evaluarea Jaspers si AM POIM; * Aplicatia de finantare a proiectului a fost depusa spre verificare la Autoritatea de Management. Jaspers a emis Nota de finalizare pozitiva (Action Completion Note) in forma draft in luna Iunie 2021, fara „elemente nesolutionate”. Concluzia ACN este „Documentatia proiectului poate fi considerata fnalizata. Se poate aprecia ca proiectul propus a fost pregatit in mod adecvat atat din punct de vedere tehnic cat si din perspectiva Analizei Cost-Beneficiu.... JASPERS apreciaza ca proiectul este adecvat pentru aprobarea finantarii si implementare”. * Proiectul in forma acceptata de catre Jaspers/ AM POIM are obtinute toate avizele si a fost aprobat in comisiile tehnico-economice ABA, ANAR, MMAP si Consiliu Interministerial (Octombrie 2021), urmand a fi emisa Hotararea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor proiectului (est. Dec 2021); * Procedura de mediu a fost finalizata prin emiterea Deciziei etapei de incadrare nr. 11/ 22.05.2021 revizuita la 21.09.2021.   **Proiect matur**  In evaluare finala la AM POIM |
| **ABA DOBROGEA LITORAL**  **Reducerea eroziunii costiere, faza II 2014-2020** | **3.805.641.720** | Aceasta investitie este structurata in doua etape dupa cum urmeaza:   * Etapa I - Stavilare (Edighiol si Periboina), Mamaia,Tomis (Cazino), Agigea + consolidarea faleza, Eforie * Etapa II – Costinesti, Olimp, Jupiter-Neptun, Balta Mangalia -Venus-Aurora, Mangalia-Saturn, 2 Mai + consolidarea faleza   Acest proiect este preconizat a se finaliza in decembrie 2023.  **Proiect matur**  In implementare |
| **ABA DOBROGEA LITORAL**  **Aparare impotriva inundatiilor a localitatii Babadag, judetul Tulcea** | **82.552.635,4** | * Proiectul a trecut in mai multe randuri prin evaluarea Jaspers si AM POIM; * Aplicatia de finantare a proiectului a fost avizata de Autoritatea de Management. * Proiectul are obtinute toate avizele si acordurile stipulate in Certificatul de urbanism; este aprobat in toate comisiile tehnico-economice ABA, ANAR, MMAP si Consiliu Interministerial * Este emisa Hotararea de Guvern pentru aprobarea indicatorilor proiectului – HG nr. 698/19.08.2020; * Este emisa Hotararea nr. 699/2018 privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere ; * Procedura de mediu a fost finalizata prin emiterea Deciziei etapei de incadrare nr. 1952/21.07.2015 revizuita in data de 02.12.2020. emisa de APM Tulcea.   In implementare |
| **TOTAL** | **6.155.916.051,09 lei**  **1.256.205.082,91 euro** |  |