3.   GOSPODĂRIREA  DIN  TRECUT  A  PĂDURILOR

3.1.   Istoricul  şi  analiza  modului  de  gospodărire  a  pădurilor,                                 din  trecut  şi  până  la  intrarea  în  vigoare                                                                         a  amenajamentului  expirat

3.1.1.   Evoluţia  proprietăţii  şi  a  modului  de  gospodărire  a  pădurilor

înainte  de  anul  1948

În trecut, arboretele unităţii de producţie III Fundeanu au aparţinut mănăstirilor şi diverşilor  proprietari, persoane fizice.

Prin "Legea pentru secularizarea averilor mănăstireşti" din 1864, pădurile ce au aparţinut mănăstirilor, în special Mănăstirii Adam, au trecut în administrarea statului. Suprafaţa lor însuma circa 900 ha (48%), fiind formată din actualele parcele 1-9 şi 22-43.

În ce priveşte modul de gospodărire până la naţionalizare se pot distinge două perioade:

- prima până la 1881, când a aparut primul Cod silvic, tipărit în "Monitorul oficial " la 24 iunie;

- a doua, pâna la naţionalizare, când se nasc şi se dezvoltă primele concepţii de cultură silvică şi apar primele amenajamente.

Prima reglementare oficială a regimului pădurilor din Moldova apare la 28 noiembrie 1792, sub voievodul Alexandru Morutzi, dar ea prevedea mai mult o restrângere a drepturilor de folosinţă a sătenilor clăcaşi.

Condica de legi a lui Ion Vodă Caragea (1818) prevedea şi ea numai obligaţiile clăcaşilor.

Legea moldoveană din 1843, pentru cruţarea pădurilor a stabilit primele reguli după care urma să se facă exploatarea pădurilor mănăstireşti.

Această lege stabilea că pădurile de stejar pentru fiecare moşie nu vor putea cuprinde mai puţin de 80 de parchete. Tot după această lege trebuia să se lase 56 de rezerve la ha ( "un copac la fiecare prăjină de loc").

Un regulament din 1868 cuprindea dispoziţii privitoare la vânzarea prin exploatare a pădurilor statului şi a penalităţilor pentru antreprenori.

Regulamentul prevedea lăsarea de rezerve, dar numarul lor rămânea să fie stabilit de silvicultori, pentru fiecare pădure în parte, iar acest număr să fie trecut şi în condicele special de exploatare. Se lăsau cam 80 de rezerve la hectar.

Prin Codul silvic din 1881 s-a prevăzut pentru prima dată că pădurile ce urmau a fi exploatate trebuiau să aibă amenajamente întocmite.

Deci, această primă perioadă se caracterizează prin taieri neregulate (extracţii aleatoare, tăieri rase în crîng şi tăieri în crâng cu rezerve).

Perioada de după apariţia Codului silvic din 1881 şi pâna în 1948 se caracterizează prin renunţarea la crângul cu rezerve şi trecerea lor la regimul crângului simplu şi a codrului, cautându-se a se reglementa exploatările în majoritatea pădurilor.

Tot în această perioadă apar primele amenajamente la pădurile administrate de stat.

Acum gospădărirea diferă după natura proprietarilor. Administratorul pădurilor statului, respectând aceste prevederi, a lăsat arborete care s-au păstrat până astăzi, acestea având vârste  de peste 100 de ani.

Pădurile statului au fost amenajate prima oară în 1931 în crâng simplu cu un ciclu de 35 de ani, iar arboretele cu vârste mari au fost lăsate să îmbătrânească în continuare.

Arboretele proprietatea moşierilor erau exploatate în continuare în crâng simplu, după un regulament sumar de exploatare. Micii proprietari (20%) făceau tot extracţii după nevoile fiecăruia.

În ceea ce priveşte pădurile unităţii de producţie VI Ghidigeni acestea au aparţinut mai multor proprietari. Astfel trupul Ghidigeni şi o parte din trupul Pereschiv I, însumând o suprafaţă de 507,9 ha a aparţinut marelui proprietar Crissoveloni. Parcelele: 13,17-20,25 şi 26 în suprafaţă de 199,9 ha au aparţinut statului. Restul parcelelor au aparţinut diverşilor proprietari mai mici.

În privinţa gospodăririi din trecut a acestor păduri, ce au aparţinut statului şi marelui proprietar Crissoveloni, au fost tratate în codru cu ciclul de producţie de 120 ani, iar ca tratament   s-au aplicat tăieri progresive.

Celelalte arborte au fost tratate în crâng, prin tăieri rase, cu ciclul scurt de producţie   (10-20 ani), fapt ce a condus la degradarea multora dintre ele.

    - Modul  de  gospodărire  a  pădurilor  după  anul  1948,  până  la  intrarea

în  vigoare  a  amenajamentului  expirat

Dupa naţionalizare (1948) toate pădurile din raza unitaţii de producţie au fost amenajate în mod unitar, culegându-se date de teren în vara anilor: 1952, 1965, 1975, 1986 şi 1996. Prelucrarea lor s-a făcut după instrucţiunile de amenajare valabile la fiecare nivel în parte.

Organizarea teritorială  a fost făcută prima dată în vara anului 1952, în baza instrucţiunilor de amenajare elaborate în 1949, pe bazine hidrografice şi grupe de păduri şi care prevedeau respectarea principiului continuităţii şi ideea conservării şi normalizării structurii fondului forestier.

Actualele arborete faceau parte din U.P.XII Ghidigeni-Certeşti şi U.P.XIII Fundeanu, ambele din M.U.F. Bârlad, fiind administrate de O.S. Griviţa.

Fosta pădure comunală Ghidigheni a aparţinut până în anul 1954 Ocolului silvic Tecuci şi s-a amenajat în cadrul U.P. IV din M.U.F.G. Bârlad.

Arboretele fiind constituite majoritar din stejar şi specii de şleau de luncă au fost constituite în subunitatea de codru regulat (U.P.VI) şi conversiune (P.C. Ghidigeni).

O mică parte care avea în compoziţie majoritar plop indigen şi salcie a constituit subunitatea de crâng-zăvoi.

În arboretele din fosta P.C. Ghidigeni nu s-au aplicat decât foarte puţin timp prevederile acestui amenajament, deoarece în 1954 prin H.C.M. 2315-1954, ele au trecut în folosinţa comunei Tălpigi, unde s-au executat numai tăieri în crâng.

Ele aveau funcţia principala de producţie, fiind destinate să asigure în principal cu material lemnos atât industria de prelucrare a lemnului cât şi alte nevoi ale economiei naţionale.

Datorită faptului că majoritatea arboretelor erau provenite din lastari s-a adoptat conversiunea prin îmbătrânire. În cadrul ciclului de 120 ani au fost constituite şase suprafeţe periodice, cu o durată de 20 ani fiecare şi cu întinderii parctic egale.

În acest interval s-a urmărit mai mult substituirea arboretelor degradate, lucru făcut mai

mult la salcâm. Împăduririle cu cvercinee s-au executat, doar pe suprafeţe destul de restrânse. Împaduririle s-au facut mai mult în poieni şi goluri şi nu pe întreaga suprafaţă prevazută, ca urmare a predării unor terenuri şi constituirii pădurilor comunale.

La expirarea intervalului, în vara anului 1965 au fost culese datele de teren pentru revizuirea amenajamentului în baza instrucţiunilor editate în anul 1959.

După noile instrucţiuni unitatea de bază în gospodărirea şi amenajarea pădurilor era considerat ocolul silvic.

Toate unitaţile de producţie din raza ocolului au fost renumerotate şi rearondate.

Parcelarul a fost menţinut ca limite, în cea mai mare parte. Intregul parcelar a fost numerotat.

Pentru organizarea producţiei s-a menţinut în continuare conversiunea prin îmbătrânire. A fost adoptată o durata de conversiune de 80 ani.

Amenajamentul realizat în anul 1976 a fost elaborat în baza instrucţiunilor editate în 1969 şi intrate în vigoare la 1 ianuarie 1976.

Constituirea unităţii de producţie nu s-a modificat.

În cursul deceniului 1976-1986 a fost constituit drumul forestier 93D - Fundeanu, în lungime de 1,2 km şi o brigadă silvică 32C2 împreună cu trei cantoane silvice 10C, 32C3, 35C.

În amenajamentul din 1996 trupul Mândra de la O.S. Tecuci intră în componenţa unităţii de producţie III Fundeanu primind numărul de parcelă 16.

.

3.1.2.1.   Evoluţia  constituirii  U.P.  şi  a  bazelor  de  amenajare  până  la

amenajarea  anterioară  (inclusiv)

În tabelul 3.1.2.1.1.este prezentată evoluţia constituirii U.P. şi a bazelor de amenajare până la amenajarea anterioară.

Situaţia  bazelor  de  amenajare  anterioare

Tabelul  3.1.2.1.1.

| Anul amenajării | Suprafaţa UP ha |  |  | Subunităţi de gospodărire |  |  | Regim | Compoziţia-ţel | Tratament | Vârsta medie a exploatabilităţii | Ciclul - ani |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Denumire | Suprafaţa |  |  |  |  |  |  |
|  | Totală | grupa I |  |  | ha | % |  |  |  |  |  |
|  |  | ha | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1953 | 1767,2 fost III | - | - | Conversiune prin îmbătrânire | 1767,20 | 100 | codru | - | T. progresive | 120 | 120 |
| 1966 | 1652,6 fost III | - | - | Conversiune prin îmbătrânire | 1652,60 | 100 | codru | - | T.combinate T.de refacere | 80 | 80 |
|  | 1241,60 fost VI | 1114,70 | 100 | Codru | 495,300 | 44 | - | - | T.combinate | - | 100 |
|  |  |  |  | Crâng | 619,400 | 56 | - | 100SC | T.crâng | - | 30 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1114,700 | 100 | - | 43ST23FR3PLA10SA 4PLEA17DT | - | - | - |
| 1976 | 1679,40 fost III | - | - | Conversiune prin îmbătrânire | 1514,10 | 93 | codru | 44Go 21St 1Stb 22Te 12DT | T.combinate | 80 | 80 |
|  |  |  |  | Crâng | 122,00 | 7 | crâng | 100Sc | T.crâng | 25 | 25 |
|  |  |  |  | TOTAL | 636,10 | 100 | - | - | - | - | - |
|  | 1279,30 fost VI | 1163,60 | 100 | Conversiune | 1163,60 | 100 | - | 37ST27FR3PLA10SA 4PLEA16DT | T.progresive | - | 100 |
| 1986 | 2344,3 fost III | 146,3 | 62 | C - Conversiune | 1491,30 | 88 | codru | 35GO 25ST 20TE 10DT | T.progresive T.de refacere | 116 | 120 |
|  |  |  |  | Q - Crâng | 144,20 | 6 | crâng | 90SC 10DT | T.crâng | 30 | 30 |
|  |  |  |  | H - protecţie absolută | 146,30 | 6 | - | 50GO 23ST 15STB 20TE 10DT | - | - | - |
|  |  |  |  | TOTAL | 2459,80 | 100 | - | 36GO 23STR 10STB 1STP 20TE 10DT | - | - | - |
|  | 1224,60 fost VI | 38,70 | 4 | Conversiune | 913,60 | 100 | - | 18ST38FR6SC8PLA 14SA3PLEA13DT | T.progresive | - | 100 |
| 1996 | 1866,3 fost III | 124,9 | 7 | A - codru regulat | 1555,60 | 85 | Codru | 40GO 23TE 19STB 10FR 1PLA 7DT | T.rase, T.Progresive | 111 | 110 |
|  |  |  |  | K - rezervaţii de seminţe | 124,90 | 7 | Codru | 68GO 32STB | - | - | - |
|  |  |  |  | Q - crâng simplu | 144,40 | 8 | Crâng | 100SC | T. în crâng de jos | 25 | 25 |
|  |  |  |  | TOTAL | 1824,90 | 100 | - | 37GO 21TE 17STB 9FR 1PLA 9SC 9DT | - | - | - |
|  |  |  |  | A - codru regulat | 659,50 | 67 | Codru | 54ST22FR9PLA6TE 9DT | T.progresive T.rase | 85 | 90 |
|  | 977,80 fost VI | - | - | Q - crâng simplu | 197,20 | 33 | Crâng | 100SC | T.crâng | 26 | 30 |
|  |  |  |  | TOTAL | 977,80 | 100 | - | - | - | - | - |
|  |  |  |  | A - codru regulat | 1166,60 | 81 | Codru | 42GO14STB8TE 10TEA24DT 2PLA | T.rase, T.Progresive | 106 | 110 |
| 2006 | 1467,90 fost III | 150,30 | 9 | E- rezervaţii pentru ocrotirea integrală a naturii | 52,10 | 4 | Codru | 46GO27TE | - | - | - |
|  |  |  |  | K - rezervaţii de seminţe | 98,20 | 7 | Codru | 41GO13STB 10TE1CI | - | - | - |
|  |  |  |  | Q - crâng simplu | 121,90 | 8 | Crâng | 35STB21TEA19DT 19GO3PLA2PI1TE | T.crâng | 25 | 25 |
|  |  |  |  | A - codru regulat | 185,30 |  | Codru | 42ST24SA14FR8C I6PLA6STR | T.rase, T.Progresive | 102 | 110 |
|  | 348,50 fost VI | - | - | Q - crâng simplu | 139,30 |  | Crâng | 40SA30ST10FR8STR 3PI3GO2CI | T.crâng | 25 | 25 |

Făcând o analiză comparativă  a celor cinci perioade de amenajare, constatăm, în ceea ce priveşte încadrarea arboretelor în  grupa I-a funcţională, că aceasta diferă de la amenajare la alta, atât pe fostul U.P.III, cât şi pe fostul U.P.VI.  Un alt aspect al reducerii suprafeţei U.P.-urilor ca urmare a aplicării legilor funciare.

Constituirea subunităţilor de gospodărire a avut o evoluţie diferită de la o amenajare la alta, aceasta deoarece s-a urmărit redresarea arboretelor degradate. Timp de 3 perioade de amenajament s-au constituit subunităţi de tip “C” (conversiune) şi de tip „Q” în cazul arboretelor de salcâm de fostul U.P.III. Din 1997 arboretele sunt conduse distinct pe subunităţi de producţie de tip „A” (codru regulat), „Q” pentru arboretele de salcâm, „K” pentru rezervaţiile de seminţe şi „E” pentru arboretele constituite în „Rezervaţia naturală Fundeanu”.

Analizând bazele de amenajare observăm următoarea evoluţie a acestora:

- ciclul  adoptat  a fost între 100 -110 ani la codru , 25-30 ani la crâng;

- tratamentele,  corespunzătoare naturii arboretelor, au fost: tăieri de refacere  tăieri rase,

tăieri de igienă, tăieri în crâng, tăieri combinate, T.progresive;

- regimul  adoptat a fost de codru şi crâng  în toate cele trei perioade;

- compoziţia ţel  adoptată a depins de tipurile de pădure şi tipurile de staţiune existente, pe

grupe ecologice potrivit normelor tehnice pentru compoziţii, scheme şi tehnologii de regenerare a pădurilor, nr. 1/1987 şi 1/2000.

      - Evoluţia  reglementării  producţiei

Intensitatea intervenţiei antropice în dezvoltarea fondului forestier este caracterizată, alături de lucrările de îngrijire şi regenerare şi de posibilitatea de produse principale adoptată.

Tabelul 3.1.2.2.1. conţine date referitoare posibilitate, creşteri şi indici de recoltare.

Evoluţia reglementării producţiei

Tabelul  3.1.2.2.1.

*- include 5 creşteri

| Anul ame-na-jării | S.U.P. denumire | Arborete exploatabile |  | Arborete preexploatabile |  | Creşterea indicatoare mc/an/ha | Posibi-litatea mc/an | Indice recoltare | Indice creştere curentă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | supr. ha | vol mii mc | supr. ha | vol mii mc |  |  | mc/an/ha |  |
| 1966 fost III | Conversiune prin îmbătrânire | - | - | - | - | - | 4210 | 2,5 | 3,9 |
| 1966 fost VI | Conversiune | - | - | - | - | - | 3350 | 3,8 | 4,4 |
| 1976 fost III | Conversiune prin îmbătrânire | - | - | - | - | - | 3030 | 2,0 | 5,6 |
|  | Crâng | - | - | - | - | - | 140 | 1,1 | 5,0 |
|  | Total U.P. | - | - | - | - | - | 3170 | 1,9 | 5,6 |
| 1976 fost VI | Conversiune | - | - | - | - | - | 4200 | 3,6 | 5,3 |
| 1987 fost III | C - Conversiune prin îmbătrânire | - | - | - | - | - | 330 | 0,2 | 5,8 |
|  | Q - Crâng | - | - | - | - | - | 39 | 0,2 | 7,1 |
|  | Total U.P. | - | - | - | - | - | 369 | 0,2 | 5,8 |
| 1987 fost VI | C - Conversiune | - | - | - | - | - | 1508 | 1,6 | 3,4 |
| 1997 fost III | A - codru regulat | 148,4 | 13,7 | 228,3 | 28,4 | 3490 | 644 | 0,4 | 5,8 |
|  | Q - crâng simplu | 112,4 | 8,8 | 4,7 | 0,1 | - | 669 | 4,6 | 5,1 |
|  | Total U.P. | 260,8 | 22,5 | 233,0 | 28,5 | - | 1313 | 0,7 | 5,5 |
| 1997 fost VI | A - codru regulat | 273,1 | 34,1 | 122,1 | 19,4 | 2,0 | 1685 | 2,6 | 4,7 |
|  | Q - crâng simplu | 6,8 | 0,5 | 87,8 | 1,1 | - | 63 | 0,3 | 3,7 |
|  | Total U.P. | 279,9 | 34,6 | 209,9 | 20,5 | - | 1812 | 2,0 | 4,5 |
| 2007 fost III | A - codru regulat | 289,5 | 43,7 | 89,9 | 12,4 | 2,3 | 1650 | 1,4 | 2,3 |
|  | Q - crâng simplu | 25,6 | 1,9 | 48,8 | - | - | 195 | 1,6 | 4,6 |
|  | Total U.P. | 315,1 | 45,6 | 138,7 | - | - | 1845 | 1,3 | 4,9 |
| 2007 fost VI | A - codru regulat | 46,6 | 5,06 | 10,5 | 1,06 | 2,4 | 250 | 1,3 | 3,7 |
|  | Q - crâng simplu | 55,7 | 5,46 | 55,7 | - | - | 504 | 3,6 | 4,8 |
|  | Total U.P. | 102,3 | 11,46 | 66,2 | - | - | 754 | 1,3 | 4,2 |

*- include 5 creşteri

Indicii de recoltare şi de creştere curentă s-au calculat pentru suprafaţa păduroasă          aflată  în  producţie,  la  data  realizării  amenajamentului.

Nu sunt date evidente cu privire la amenajările din 1966, 1976 şi 1987, dar se poate face o idee în legătură cu volumul şi suprafaţa arboretelor exploatabile şi preexploatabile, în funcţie de posibilităţile anuale din perioadele respective.

Începând cu amenajarea din 1987 posibilitatea s-a calculat prin metoda creşterii indicatoare.

3.1.2.3.   Aplicarea  prevederilor  amenajamentelor  anterioare  (celui  precedent)

În tabelul 3.1.2.3.1. este prezentată, în limita datelor de care s-a dispus, aplicarea prevederilor  amenajamentelor  anterioare  celui  precedent  (întocmit  în  anul  2007).

Aplicarea  prevederilor  amenajamentelor  anterioare

Tabelul  3.1.2.3.1.

| Amenaj. din anul ... ... | Preve-deri ( P ) | Împă-duriri [ha/ /an] | Dega-jări [ha/an] | Curăţiri |  | Rărituri |  | Acci-den-tale II | Produse princi-pale |  | Acci- den- tale I | Tăieri de conser- vare |  | Tăieri de igienă |  | Indici de recoltare [ m3/an/ha] | Indici de creştere curentă [m3/an/ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reali-zări ( R ) |  |  | ha/an | m3/an | ha/an | m3/an | m3/an | ha/an | m3/an | m3/an | ha/an | m3/an | ha/an | m3/an |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1966 III | P | 16,1 | - | 127,7 | 380 | 13,2 | 170 | - | 25,9 | 4210 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | R | 21,2 | 35,6 | 58,1 | 370 | 9,1 | 181 | - | 35,6 | 3923 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | % | 132 | - | 45 | 97 | 69 | 106 | - | 137 | 93 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1966 VI | P | 28,8 | 22,9 | 40,6 | 140 | 1,6 | 20 | - | 29,6 | 3375 | - | - | - | - | - |  | - |
|  | R | 24,2 | 0,4 | 17,8 | 109 | 45,8 | 42 | 1140 | 29,0 | 2495 | 438 | - | - | - | - | 3,8 |  |
|  | % | 84 | 2 | 44 | 78 | 288 | 210 | - | 98 | 74 | - | - | - | - | - |  |  |
| 1976 III | P | 16,5 | 32,4 | 69,4 | 274 | 222,0 | 3041 | - | 42,0 | 5806 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | R | 10,5 | 33,0 | 60,1 | 161 | 136,5 | 2275 | - | 37,2 | 4045 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | % | 64 | 102 | 87 | 59 | 61 | 75 | - | 89 | 70 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1976 VI | P | 46,5 | 11,7 | 46,8 | 198 | 44,7 | 484 | - | 37,1 | 4621 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | R | 7,3 | 5,9 | 9,9 | 37 | 9,3 | 81 | - | 11,8 | 1575 | 1917 | - | - | - | - | 1,5 |  |
|  | % | 16 | 50 | 21 | 19 | 21 | 17 | - | 32 | 34 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1987 III | P | 5,5 | - | 30,4 | 74 | 62,5 | 89 | - | 9,4 | 327 | - | - | - | - | - | 1,1 | - |
|  | R | 4,7 | - | 40 | 0 | 58,3 | 122 | - | 8,2 | 320 | - | - | - | - | - | 3,9 |  |
|  | % | 85 | - | 132 | 0 | 93 | 137 | - | 87 | 98 | - | - | - | - | - | - |  |
| 1987 VI | P | 41,8 | 1,8 | 9,4 | 45 | 1,4 | 33 | - | 1,4 | 151 | - | - | - | 50,2 | 45 | - | 3,4 |
|  | R | - | 0 | 1,9 | 0 | 0,6 | 7 | - | 1,2 | 160 | - | - | - | 65,3 | 65 | 2,5 |  |
|  | % | - | 0 | 21 | 0 | 47 | 14 | - | 88 | 106 | - | - | - | 124 | 118 | - |  |
| 1997 III | P | 3,8 | 1,6 | 4,4 | 13 | 45,3 | 891 | - | 17,6 | 1313 | - | - | - | 1122,8 | 860 | 1,2 | 5,8 |
|  | R | 3,8 | 4,9 | 6,2 | 16 | 58,3 | 1217 | - | 10,8 | 1043 | - | - | - | 304 | 98 | 1,3 |  |
|  | % | 100 | 306 | 141 | 123 | 129 | 137 | - | 61 | 79 | - | - | - | 27 | 11 | - |  |
| 1997 VI | P | 14,2 | - | 15,0 | 39 | 9,9 | 125 | - | 18,7 | 1749 | - | - | - | 400,7 | 305 | 2,0 | 4,5 |
|  | R | 18,2 | - | 9,0 | 28 | 8,2 | 175 | - | 8,2 | 671 | - | - | - | 76 | 327 | 0,7 |  |
|  | % | 128 | - | 60 | 71 | 82 | 140 |  | 44 | 38 | - | - | - | 19 | 107 | - |  |

Amenajamentul din 1966 a avut următoarele realizări:

Produse principale: pe volum nu au fost depăşite prevederile pe nici unul din cele două UP-uri, însă pe suprafaţă pe U.P.III a fost depăşită suprafaţa:

Produse secundare: curăţirile nu au fost depăşite atât ca volum recoltat cât şi suprafaţa de parcurs. Răriturile au fost depăşite pe ambele UP-uri, iar pe suprafaţă a fost depăşite doar în cazul U.P.VI (288%), pe când pe U.P.III a fost parcursă doar 69%.

Lucrări de împăduriri: împăduririle au fost realizate, chiar depăşite în cazul UP-ului III cu 32% faţă de prevederi, pe când pe U.P.VI au fost împădurite doar 86% din terenurile de împădurit.

Produse din tăieri accidentale şi de igienă: produse accidentale au fost consemnate doar pe U.P.VI cu un volum de 438m3.

Amenajamentul din 1976 a avut următoarele realizări:

Produse principale: suprafaţa prevăzută în plan nu a fost parcursă integral, în cazul UP-ului VI a fost parcursă 32 % din suprafaţă şi recoltat doar 32% volum. Diferenţa de volum a fost extrase prin tăieri de produse accidentale (1917 m3).

Produse secundare: curăţirile şi răriturile nu au fost executate cantitativ conform prevederile amenajamentului.

Lucrări de împăduriri. Împăduririle  au fost efectuate în proporţie de 64% faţă de prevederi pe U.P.III şi doar 16% pe U.P.VI.

.

Amenajamentul din 1987 a avut următoarele realizări:

La produse principale au fost apropiate de prevederi (pe U.P.III au fost recoltat 98 din volum, pe cand pe U.P. VI a fost depăşit cu 6%, fată de prevederi). Pe suprafaţă au fost parcuse pe 87% la UP III, respectiv 88% în cazul UP-ului VI.

Produse secundare: au fost depăşite ca volum pe U.P.III, atât la curăţiri, cât şi la rărituri. În cazul UP-ului VI acestea au fost sub cele fixate de amenajament.

Amenajamentul din 1997 a avut următoarele realizări:

Produse principale: datorită mişcărilor de suprafeţe nu fost realizate prevederile. În cazul UP-ului III au fost parcursă 61% şi 79% din volum. Doar 44% din suprafaţă a fost parcursă şi 38 din volum au fost recoltat în cazul UP-ului VI.

Produse secundare: în cazul UP-ului III Fundeanu, acestea au fost depăşite atăt la curăţiri cât şi la rărituri. În cazul UP-ului VI Ghidigeni acestea au fost depăşite doar în cazului volumului de rărituri (140%), deşi nu a fost parcursă decât 82% din suprafaţă.

Lucrări de împăduriri: au fost depăşite la Ghidigeni, find împădurite 18,20 ha (128%), pe când în cazul U.P.III Fundeanu prevederile au fost satisfăcute în proporţie de 100%.

Produse din tăieri accidentale şi de igienă: produse accidentale nu au existat, iar la igienă prevederile au fost realizate parţial (cu execepţia UP-ului VI, unde a fost depăşit volumul 7%), asigurând astfel o stare fitosanitară corespunzătoare arboretelor.

3.2.   Analiza  critică  a  amenajamentului  expirat

Prevederile  şi  realizările  amenajamentului  anterior

Tabelul  3.2.1.

| Anul ... ... | Preve-deri ( P ) | Împă-duriri [ha] | Dega-jări [ha] | Curăţiri |  | Rărituri |  | Acci-dentale II | Produse principale |  | Acci- den- tale I | Tăieri de conser- vare |  | Tăieri de igienă |  | Indici de recoltare [ m3/an/ha] | Indici de creştere curentă [m3/an/ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Reali-zări ( R ) |  |  | ha | m3 | ha | m3 | m3 | ha | m3 | m3 | ha | m3 | ha | m3 |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2007 | R | 2,5 | 0 | 0 | 0 | 50 | 866 | 11 | 23,1 | 1421 | 56 | 0 | 0 | 402,3 | 1004 | 7,1 | 4,7 |
| 2008 | R | 2,2 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50,6 | 2284 | 182 | 0 | 0 | 143,6 | 253 | 13,4 |  |
| 2009 | R | 0 | 0 | 17,5 | 39 | 32,6 | 765 | 73 | 76,9 | 2250 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,5 |  |
| 2010 | R | 15,9 | 0 | 14,8 | 26 | 21 | 591 | 0 | 19,5 | 2299 | 0 | 0 | 0 | 160 | 261 | 14,8 |  |
| 2011 | R | 7,4 | 0 | 14 | 15 | 27,4 | 266 | 0 | 28 | 2095 | 0 | 0 | 0 | 307,6 | 737 | 8,3 |  |
| 2012 | R | 16 | 0 | 15,9 | 21 | 58,5 | 925 | 0 | 10,5 | 1812 | 184 | 0 | 0 | 78,5 | 45 | 18,3 |  |
| 2013 | R | 6,5 | 1 | 13,2 | 19 | 49,8 | 621 | 123 | 25,1 | 1513 | 149 | 0 | 0 | 166,6 | 298 | 10,6 |  |
| 2014 | R | 2,8 | 1 | 14,1 | 16 | 64,2 | 709 | 13 | 8,8 | 830 | 690 | 0 | 0 | 173,9 | 447 | 10,3 |  |
| 2015 | R | 7,7 | 1 | 3,7 | 5 | 56,4 | 739 | 4 | 20,2 | 2453 | 14 | 0 | 0 | 93,7 | 270 | 19,9 |  |
| 2016 | R | 0,5 | 0 | 13,3 | 27 | 40,8 | 333 | 0 | 98,6 | 2439 | 81 | 0 | 0 | 315 | 550 | 7,3 |  |
| Total | R | 61,5 | 3 | 117,5 | 196 | 400,7 | 5815 | 224 | 361,3 | 19396 | 1467 | 0 | 0 | 1841 | 3865 | 11,4 |  |
| Total anual | P | 6,15 | 0,1 | 10,81 | 34,6 | 38,03 | 554,7 | 0 | 27,13 | 2251 | 0 | 0 | 0 | 381,6 | 340 | 6,9 | - |
|  | R | 6,15 | 0,3 | 11,75 | 20 | 40,07 | 582 | 22 | 36,13 | 1940 | 147 | 0 | 0 | 184,1 | 387 | 11,4 |  |
|  | % | 100 | 300 | 109 | 57 | 105 | 105 | - | 133 | 86 | - | - | - | 48 | 114 | 164 |  |

Datele prezentate în tabelul 3.2.1.  sunt cumulate din fostele unităţi de producţie III Fundeanu şi VI Ghidigeni. Având în vedere că suprafaţa cumulată la nivelul anului 2007 era de 1816,40 ha, cifrele privind realizările sunt orientative.

La produse principale s-a realizat 86 % din prevederile pe volum, iar la suprafaţa 133%.

Degajări au fost prevăzute depăşite. Curăţirile s-au executat pe 109% din suprafaţă şi s-a extras 57% din volumul prevăzut.

Răriturile s-au realizat decât în proporţie de 105% la suprafaţa parcursă şi 105% la volumul extras.

Cu tăieri de igienă s-a parcurs doar 48% din suprafaţa prevăzută şi s-a extras 114% din volumul prevăzut, fapt datorat stării pădurilor.

Referitor la drumurile forestiere, nu a fost prevăzută construirea de drumuri forestiere noi, transportul materialului lemnos fiind efectuat pe drumurile comunale şi publice existente.

În tabelul 3.1.2.3.2. este prezentată situaţia prevederilor şi realizărilor la lucrările de împădurire, pe specii.

Prevederi şi realizări referitoare la lucrările de împădurire

Tabelul  3.2.2.

| Amenaj din anul ... | Prev. | Specii [ha/an] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Real. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % | GO | FR | CI | TE | PA | ST | SC | PLZ | SA | DT |  |
| 2007 U.P. III | P | 63,00 | 10,60 | 10,00 | 2,70 | 0,70 | 0,40 | 1,60 | 3,50 | 0,60 | 2,50 | 95,60 |
|  | R | 25,13 | 4,51 | - | - | - | - | 2,20 | 1,90 | - | 4,46 | 38,20 |
|  | % | 40 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 54 | 0 | 178 | 40 |
| 2007 U.P. VI | P | - | 13,00 | 0,10 | 0,40 | - | 27,60 | - | 40,60 | 1,60 | - | 83,30 |
|  | R | - | 3,36 | - | - | 4,60 | 10,08 | 0,90 | 0,50 | - | 3,36 | 22,80 |
|  | % | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 37 |  | 1 | 0 |  | 27 |

Împăduririle au fost executate parţial din pricina diminuării suprafeţei, datorate aplicării legilor funciare şi tăierilor executate în ultimii doi de aplicare a amenajamentului (11,56 ha), pentru care nu au fost executate lucrări de reîmpădurire.

În timpul aplicării amenajamentelor anterioare celui precedent, în unitatea de producţie III Fundeanu nu au fost propuse şi nici executate drumuri forestiere, transportul materialului lemnos fiind efectuate pe drumurile comunale şi publice existente.

În tabelul 3.2.2. este prezentată dinamica procesului de regenerare naturală pe perioada            de  aplicarea  a  amenajamentului  din  anul  2007.

Dinamica  procesului  de  regenerare  naturală  în  perioada  2007-2016

Tabelul  3.2.3.

| u. a. | Supr. [ ha ] | Elemente de caracterizare a arboretului şi seminţişului utilizabil |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tratamentul aplicat | Numărul de intervenţii | Lucrări de împădu-rire [ ha ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Amenajamentul din 2007 |  |  |  |  | Amenajamentul din 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Arboret matur |  |  | Seminţiş utilizabil |  | Arboret matur |  |  | Seminţiş utilizabil |  |  |  |  |
|  |  | vârsta [ ani ] | compoziţia | consis-tenţa | compoziţia | supr. [ % ] | vârsta [ ani ] | compoziţia | consis-tenţa | compoziţia | supr. [ % ] |  |  | Formula de împăd. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 2E | 1,80 | 60 | 10GO | 0,5 | - | - | 70 | 9GO1ST | 0,4 | 10GO | 70 | T.rase | 1 | - |
| 5B | 2,90 | 100 | 9GO1CI | 0,9 | - | - | 110 | 9GO1DT | 0,7 | - | - | T.progresive (însămânţare) | - | - |
| 5C | 15,00 | 100 | 9GO1CI | 0,9 | - | - | 110 | 10GO | 0,5 | 5CI 3GO 1FR 1DT | 20 | T.progresive | 1 | - |
| 6D | 6,90 | 100 | 9GO1CI | 0,9 | - | - | 110 | 9GO1DT | 0,7 | - | - | T.progresive (însămânţare) | - | - |
| 6E | 22,20 | 100 | 9GO1CI | 0,7 | - | - | 110 | 9GO1DT | 0,5 | 5CI 3GO 1FR 1DT | 20 | T.progresive | 1 | - |
| 20 | 22,30 | 75 | 8STB1GO1DT | 0,7 | 8STB2GO | 30 | 85 | 9GO1STB | 0,5 | 8GO 1FR 1DT | 50 | T.progresive (punere în lumină) | 1 | - |
| 21 | 19,30 | 75 | 7STB2GO1DT | 0,9 | 8GO2DT | 30 | 85 | 8GO1STB1DT | 0,5 | 7GO2CI1FR | 50 | T.progresive (punere în lumină) | 1 | - |
| 22 C | 24,10 | 80 | 10STB | 0,8 | - | - | 90 | 5GO4STB1STP | 0,6 | 6STB 2GO 1CI 1DT | 30 | T.progresive (punere în lumină) | 1 | - |
| 24 B | 26,80 | 125 | 10GO | 0,3 | 5GO2FR2TE1DT | 60 | 10 | 5GO2FR2TE1DT | 0,8 | - | - | T.progresive (racordare) | 1 | - |
| 26 C | 9,20 | 125 | 10GO | 0,4 | 7GO2TE1CA | 70 | 5 | 10GO | 0,8 | - | - | T.progresive (racordare) | 1 | 9,20 100GO |

În tabelul 3.2.2., în cazul tăierilor definitive, în coloanele 8, 9, şi 10 ale aceluiaşi tabel, s-a            descris  arboretul  tânăr  instalat.

3.3.   Concluzii  privind  gospodărirea  pădurilor

3.3.1.   Evoluţia  structurii  pădurilor

Gospodărirea pădurilor s-a făcut în mod diferenţiat în cele două unităţi de producţie datorită specificului diferit al terenului. Până la naţionalizare au avut o etapă lentă fiind împărţite pe mai multe proprietăţi. După prima amenajare aceste arborete li s-au fixat ţeluri de gospodărire mergându-se pe ideea de conversiune pentru arboretele de codru şi pentru crâng la salcâm.

Organizarea teritorială a suferit modificări esenţiale de-a lungul timpului, fiind determinată de intrările în fondul forestier a unor păduri comunale aflate interiorul unităţii de producţie dar şi de ieşirile din fond forestier a unor păduri în urma celor trei legi a retrocedărilor apărute în perioada de aplicare a amenajamentelor din 1997 şi 2007 (Legea 18/1991, Legea 1/2000 şi Legea 247/2005).

Evoluţia  claselor  de  vârstă

Tabelul  3.3.1.1.

| Amenaja-mentul din anul ... ... | C l a s e l e d e v â r s t ă [ % ] |  |  |  |  |  |  | Total pădure [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII |  |
| 1966 III | 51 | 29 | 5 | 6 | 9 | - | - | 2277,30 |
| 1966 VI | 44 | 41 | 3 | 5 | 6 | 1 | - | 1114,70 |
| 1976 III | 24 | 55 | 8 | 5 | 7 | 1 | - | 2273,40 |
| 1976 VI | 51 | 31 | 13 | 1 | - | 4 | - | 1163,60 |
| 1987 III | 30 | 41 | 16 | 4 | - | - | - | 2292,50 |
| 1987 VI | 50 | 23 | 20 | 4 | - | 3 | - | 913,60 |
| 1997 III | 13 | 13 | 50 | 10 | 3 | 11 | - | 1866,30 |
| 1997 VI | 39 | 28 | 18 | 8 | 7 | - | - | 856,70 |
| 2007 III | 12 | 18 | 42 | 15 | 4 | 9 | - | 1467,90 |
| 2007 VI | 60 | 14 | 13 | 12 | - | 1 | - | 324,60 |
| 2017 | 21 | 20 | 10 | 25 | 12 | 12 | - | 1179,12 |

Pe parcursul deceniilor există fluctuaţii mari, datorită pădurilor comunale şi retrocedărilor masive înregistrate pe ambele unităţi de producţie. La nivelul anului 1966 suprafaţa cumulată era de 3392 ha, cu 2212,88 ha mai mică decât cea înregistrată în prezent. La nivelul actualei amenajări se constată o oarecare a echilibrare a claselor de vârstă.

Evoluţia  compoziţiei

Tabelul  3.3.1.2.

| Amenaja-mentul din anul ... ... | S p e c i i [ % ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total pădure [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GO | ST | STB | SC | TE | PLEA | DT | DM/DR | FR | PLA | SA |  |
| 1966 III | 35 | 10 | 17 | 3 | 13 | - | 22 | - | - | - | - | 2277,30 |
| 1966 VI | - | 43 | - | - | - | 4 | - | - | 23 | 4 | 10 | 1114,70 |
| 1976 III | 31 | 16 | 7 | 10 | 14 | - | 22 | - | - | - | - | 2273,40 |
| 1976 VI | - | 31 | - | 5 | - | 7 | 11 | 1 | 27 | 5 | 13 | 1163,60 |
| 1987 III | 29 | 16 | 6 | 10 | 15 | - | 24 | - | - | - | - | 2292,50 |
| 1987 VI | - | 18 | - | 6 | - | 3 | 13 | - | 38 | 8 | - | 913,60 |
| 1997 III | 38 | 5 | 8 | 8 | 17 | - | 14 | 1 |  |  |  | 1866,30 |
| 1997 VI | - | 13 | - | 22 | - | 2 | 11 | - | 33 | 8 | 11 | 856,70 |
| 2007 III | 37 | 5 | 12 | 9 | 14 | - | 9 | 1 |  |  |  | 1467,90 |
| 2007 VI | - | 18 | - | 26 | - | 3 | 4 | - | 26 | 9 | 9 | 324,60 |
| 2017 | 38 | 11 | 6 | 12 | 8 | - | 8 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1179,12 |

Pe parcursul perioadelor de amenajare din fostul U.P.III se poate observa ponderea echilibrată a gorunului, o fluctuaţie a stejarului brumăriu care descreşte în amenajamentele 1976 şi 1987 şi creşte în următoarele amenajamente. Stejarul pedunculat se menţine pe parcursul amenajamentelor. Începând din 1997 scade pe fondul retrocedărilor de 204,60, la 129,70 în prezent.

În ceea ce priveşte arboretele din fostul U.P.VI se poate observa scăderea stejarului pedunculat şi creşterea în proporţie a salcâmului datorate faptului că o parte din arborete au făcut parte din fosta P.C. Ghidigeni şi datorită unor măsuri silviculturale defectuase.

Gorunul are o evoluţie constantă de la o perioadă la alta, acesta variază de la 35 % în 1966, la 29 % în 1987, iar în 2017 ajunge  la 38%.

Se remarcă scăderea arboretelor de salcie ca urmarea a schimbării cursului râului Bârlad, începând cu anul 1987, ajungând la doar 1% la nivelul anului 2017.

Stejarul brumăriu are fluctuaţii mari de la amenajare la alta, datorate înlocuirii acestuia cu alte specii sau indentificarea eronată în teren.

Salcâmul a îregistrat până în anul 1997 (337,60 ha) o creştere semnificativă, fiind considerat propice pentru anumite staţiuni, ajungând să ocupe 12% (141,48 ha) din suprafaţa unităţii de producţie, fată de 3% (68,31 ha) la nivelul anului 1966.

Evoluţia  claselor  de  producţie

Tabelul  3.3.1.3.

| Amenaja-mentul din anul ... ... | C l a s e d e p r o d u c ţ i e [ % ] |  |  |  |  | Total pădure [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V |  |
| 1966 III | 3 | 27 | 24 | 27 | 19 | 2277,30 |
| 1966 VI | 17 | 13 | 39 | 25 | 6 | 1114,70 |
| 1976 III | - | 29 | 51 | 17 | 3 | 2273,40 |
| 1976 VI | 5 | 9 | 55 | 20 | 11 | 1163,60 |
| 1987 III | - | 10 | 74 | 15 | 1 | 2292,50 |
| 1987 VI | 2 | 15 | 42 | 27 | 14 | 913,60 |
| 1997 III | 10 | 17 | 31 | 25 | 17 | 1866,30 |
| 1997 VI | 1 | 4 | 40 | 26 | 29 | 856,70 |
| 2007 III | - | 4 | 32 | 49 | 15 | 1467,90 |
| 2007 VI | - | 1 | 31 | 37 | 31 | 324,60 |
| 2017 | - | 2 | 47 | 39 | 12 | 1179,12 |

Condiţiile pedoclimatice existente pe teritoriul unităţii sunt reflectate de repartizarea suprafeţelor cu pădure pe categorii de productivitate. În U.P. în studiu predomină arboretele de productivitate mijlocie şi inferioră (clasa a III-a, a IV-a şi a V-a de producţie).

În acelaşi timp bună parte din arboretele de clasă superioră şi milocie au fost retrocedate către foştii proprietari comparaţiile sunt irelevante.

Evoluţia  densităţii  arboretelor

Tabelul  3.3.1.4.

| Amenaja-mentul din anul ... ... | C a t e g o r i i d e c o n s i s t e n ţ ă [ % ] |  |  |  | Total pădure [ha] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 – 0,3 | 0,4 – 0,6 | 0,7 – 1,0 | Cons. medie |  |
| 1966 III | - | 7 | 93 | - | 2277,30 |
| 1966 VI | 13 | 20 | 67 | - | 1114,70 |
| 1976 III | - | 5 | 95 | - | 2273,40 |
| 1976 VI | 5 | 16 | 79 | - | 1163,60 |
| 1987 III | - | 7 | 93 | - | 2292,50 |
| 1987 VI | 4 | 28 | 68 | - | 913,60 |
| 1997 III | 3 | 2 | 95 | 0,78 | 1866,30 |
| 1997 VI | 5 | 16 | 79 | 0,74 | 856,70 |
| 2007 III | 3 | 4 | 93 | 0,82 | 1467,90 |
| 2007 VI | 2 | 20 | 78 | 0,77 | 324,60 |
| 2017 | 1 | 18 | 81 | 0,76 | 1179,12 |

Pe parcursul perioadelor de amenajare consistenţa arboretelor din fostul U.P.III a fost corespunzătoare în cea mai mare parte, lucrările de îngrijire şi conducere executate la timp.

La amenjarea din 1996 şi 2006 se poate observa o creştere a suprafeţei arboretelor în categoria de consistenţa 0,1-0,3, datorită tăierilor de regenerare aplicate în unitatea de producţie şi a suprafeţelor regenerate care nu închis starea de masiv cu consistenţă 0,4-0,6.

Pentru arboretele din fostul U.P.VI Ghidigeni la amenajarea ponderea celor cu consistenţă 0,4-0,6 are valor mai mari datorită, ponderii scăzute a planţiilor, acestea fiind întemeiate în cursul deceniului trecut.

Concluzionând, putem afirma că gospodărirea silvică a avut, în general, un efect benefic asupra stării pădurilor, deşi ar fi existat posibilitatea obţinerii unor rezultate mai bune, prin aplicarea mai exactă a prevederilor amenajamentelor anterioare, ceea ce ar fi dus la o ameliorare a compoziţiei.

În acelaşi timp bună parte din arboretele au fost retrocedate către foştii proprietari comparaţiile sunt irelevante, fiind vorba de doar 35% din suprafaţa acestora iniţială.

Pentru etapele viitoare se impune, de asemenea, o atenţie maximă în gospodărirea pădurilor, astfel încât condiţiile staţionale bune şi foarte bune  existente  în  cuprinsul  U.P. III Fundeanu  să  fie  valorificate  cu  o  eficienţă  superioară.

                   

         

