Nr. ................/...........................2025

# REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea alineatului (13) al articolului 18 din Ghidul de finanţare a Programului privind reabilitarea şi/sau extinderea reţelei naţionale de transport al gazelor naturale aparţinând Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr.3346/2024

Prezentul referat de aprobare este elaborat în conformitate cu prevederile 
art. 6 alin. (3) și art. 30 alin. (1) lit. c) și alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de prezentare și motivare al proiectului de Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor pentru modificarea alineatului (13) al articolului 18 din Ghidul de finanţare a Programului privind reabilitarea şi/sau extinderea reţelei naţionale de transport al gazelor naturale aparţinând Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr.3346/2024.

Baza legală a proiectului de ordin supus aprobării o constituie prevederile art. 12 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) și (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 3346/2024, s-a aprobat Ghidul de finanțare a Programului privind reabilitarea și/sau extinderea rețelei naționale de transport al gazelor naturale aparținând Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz — S.A. Acest program vizează finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor constând în investiții pentru reabilitarea și/sau extinderea rețelei naționale de transport al gazelor naturale aparținând Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului. nr. 1.102/2024 pentru aprobarea finanţării proiectelor de reabilitare şi/sau extindere a reţelei naţionale de transport al gazelor naturale aparţinând Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A.

În temeiul prevederilor ghidului de finanțare, Administrația Fondului pentru Mediu a încheiat cu beneficiarul 3 contracte de finanțare pentru proiecte de reabilitare şi/sau extindere a reţelei naţionale de transport al gazelor naturale aparţinând Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A în valoare totală de 500.000.000 lei.

Administrația Fondului pentru Mediu a primit din partea beneficiarului semnale clare privind dificultatea încadrării în termenele prevăzute art. 18 alin. (13) din Ghidul de finanțare, prin care se condiționează eficacitatea contractului de finanțare de realizarea de cheltuieli și depunerea de cereri de decontare în interiorul unui termen de 12 luni, calculat de la data semnării contractului.

Modificarea propusă vizează intervenții asupra textului de reglementare astfel:

„(13) Contractul de finanțare își încetează valabilitatea la împlinirea unui termen 
de 18 luni calculat de la intrarea în vigoare a contractului de finanțare, dacă beneficiarul nu depune înăuntrul acestui termen nicio cerere de decontare.” și se justifică prin:

- Contextul geopolitic curent, generator de intârzieri în lanțul de aprovizionare cu materiale;

- Blocaje în procedurile de achiziție publică determinate de numărul restrâns al operatorilor economici atestați pentru activități în domeniul activității de construire a rețelelor de transport de gaze naturale.

Totodată, precizăm că în situația în care beneficarul ar fi pus în imposibilitatea de a respecta termenul stabili la art. 18 alin. (13) din Ghidul de finanțare, acest program nu s-ar mai putea derula, iar indicatorii de performanță nu s-ar mai îndeplini, afectându-se scopul urmărit de Administrația Fondului pentru Mediu prin implementarea celor trei proiecte, respectiv de îmbunătățire a calității mediului prin implementarea unor investiții privind reabilitarea și/sau extinderea rețelei naționale de transport al gazelor naturale aparținând Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A. în vederea pregătirii pentru atingerea obiectivelor de decarbonare al sistemului energetic național.

Pentru a se preîntâmpina blocaje la nivelul Programului privind reabilitarea și/sau extinderea rețelei naționale de transport al gazelor naturale aparținând Societății Naționale de Transport Gaze Naturale Transgaz — S.A. și având în vedere dificultățile cu care se confruntă beneficiarul acestui program, apreciem că se justifică corelarea termenelor prevăzute prin ghidul de finanțare cu realitățile economice care afectează în prezent majoritatea proiectelor de dezvoltare a infrastructurilor.

Menționăm că prezentul proiect de ordin nu este inclus în Planul Național de Redresare și Reziliență.

Proiectul de modificare a Ghidului de finanțare, astfel cum îl înaintăm, a fost avizat în ședința Comitetului Director al Administrației Fondului pentru Mediu din 12.06.2025.

Pentru motivele invocate, vă transmitem alăturat, în vederea avizării și aprobării, proiectul de ordin pentru modificarea alineatului (13) al articolului 18 din Ghidul de finanţare a Programului privind reabilitarea şi/sau extinderea reţelei naţionale de transport al gazelor naturale aparţinând Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale Transgaz - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr.3346/2024.

PREȘEDINTE,

Florin BĂNICĂ