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Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ


	
Hotărârea Guvernului privind aprobarea unor măsuri și lucrări de intervenție în regim de urgență
pentru asigurarea unor debite și niveluri necesare CNE Cernavodă,
suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al Ministerului Transporturilor și Infrasctructurii din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, precum și pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2026 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, instituție cu personalitate juridică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor


	Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ

	2.1
	Sursa proiectului de act normativ
	Inițiativa Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
În temeiul art.108 din Constituţia României, republicată, al art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, aprobată cu modificări  şi completări prin  Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
Alocarea de sume din Fondul de Rezervă la dispoziția Guvernului pentru asigurarea sumelor pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale, conform art. 30, alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

	2.2 
	Descrierea situaţiei actuale

	Având în vedere Hotărârea CNSU nr. 15 din 31.07.2026 privind declararea stării de alertă la nivelul României în vederea gestionării efectelor generate de scăderea producţiei de energie electrică, în contextul actualei situații hidrometeorologice,
și luând în considerare următoarele:
· prognoza meteorologică pentru următoarea perioadă indică un val de căldură extremă, care va afecta tot teritoriul naţional, fără precipitații în bazinul hidrografic al Dunării,
· prognoza debitului Dunării, realizată de INHGA la data de 25.08.2026 pentru perioada următoare din luna august 2026, indică la Baziaș un debit  situat  în jurul valorii de 1400 mc/s în intervalul 25 ÷ 27 august. Ulterior se estimează o ușoară creștere până la un debit de cca 1600 mc/s în perioada 30-31 august 2026, urmată de o scădere la 1550 mc/s pe data de 01 septembrie 2026. Această evoluție NU trebuie interpretată ca începutul unei refaceri regionale a Dunării.  
· resursa de apă pe râurile din țară este scăzută, ca urmare a precipitaţiilor deficitare din ultima perioadă, ceea ce are impact asupra producției de energie din surse hidro, cât şi asupra perspectivei de creştere a debitului Dunării în amonte de CNE Cernavodă, în perioada următoare,
· debitul extrem de redus al Dunării este aproape de pragul critic de exploatare în siguranță a pompelor de răcire ale Centralei Nuclearo-Electrice de la Cernavodă, existând informații operative transmise de CNE Cernavodă potrivit cărora, la nivelul CNE, la 26.08.2026, ora 6.00, valoarea de aproximativ 1,690 m dMB, lasă o rezervă de circa 0,240 m până la cota de avertizare de 1,45 m dMB, la atingerea căreia pompele de răcire din regimul curent sunt oprite și se trece pe treapta de recirculare),
· la atingerea cotei de 1,50 m dMB la priza CNE Cernavodă, comunicată operativ de Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. - Sucursala CNE Cernavodă, Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” S.A. va emite avizul de sistare a ecluzărilor și a traficului pe Canalul Dunăre-Marea Neagră,
· prognoza pe termen scurt pentru perioada 25 august–01 septembrie 2026 indică, conform INHGA, o ușoară creștere a nivelului Dunării la Cernavodă de la circa  -253 cm la -249 cm, 

    în contextul necesității iminente de protejare a populaţiei, menținere a continuității serviciilor publice esenţiale, asigurarea resursei de apă brută a utilizatorilor de apă  și preîntâmpinării avariilor majore la nivelul infrastructurilor critice, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă,
     structurile Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,  Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii au elaborat o serie de propuneri privind soluţiile tehnice necesare conform Notei Tehnice a ANAR cu nr. 25123/20.08.2026.

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a emis Hotărârea nr.20 din 21.08.2026 privind aprobarea unor măsuri și lucrări de intervenție în regim de urgență pentru asigurarea unor debite și niveluri necesare CNE Cernavodă, în perioada stării de alertă declarată prin HCNSU nr.15 din 31.07.2026.

Conform măsurilor dispuse prin HCNSU nr. 20/21.08.2026, se impun următoarele măsuri cu caracter imediat:

1) Realizarea unor lucrări de intervenție în regim de urgență în albia Dunării Vechi, în zona Cernavodă, constând în realizarea unui/unor epiuri de dirijare a curentului apei, pentru prevenirea unor posibile efecte asupra siguranței operaționale a CNE Cernavodă ca urmare a regimului hidrologic critic al Dunării – soluția convenită pentru execuție urgentă
Au fost analizate două poziții pentru amplasarea unor epiuri/praguri submerse. Soluția convenită constă în realizarea, în regim de urgență, a unei structuri parțial submerse, orientate oblic față de axul albiei.
Lungimea cumulată estimată a structurii compusă din epiu/epiuri este de cca. 150 m, urmând a fi stabilită funcție de soluția tehnică aleasă (cu posibilitatea de prelungire a structurii în raport cu evoluția ulterioară a situației în teren). Structura va fi realizată din anrocamente și/sau geocontainere, conform soluției tehnice aprobate.

[image: ]
 Amplasamentul orientativ al epiului/pragului parțial submers de dirijare analizat la Cernavodă; lungime de ordinul a 150 m. Sursa: schița de lucru transmisă de catre CNE Cernavodă pentru analiza tehnică din 20.08.2026.
Structura trebuie construită etapizat, cu măsurători topometrice și hidrometrice după fiecare etapă. 
Suplimentar se impun lucrări conexe de amenajare a drumului de acces, rampe de traversare a digurilor, precum și rampe de acces către Dunăre.

Lucrările aprobate prin Hotărârea CNSU nr. 20/21.08.2026 nu îmbracă natura unei investiții publice (fonduri de dezvoltare/active noi cu amortizare pe termen lung), ci reprezintă o intervenție operativă de urgență, cu caracter strict temporar și structural provizoriu, executată în albia Dunării Vechi. 
Pragurile submerse (epiuri) propuse au un caracter tehnic reversibil și un efect strict temporar, funcția lor de dirijare fiind activă exclusiv pe perioada nivelurilor critice de secetă hidrologică. Odată cu restabilirea regimului hidrologic normal și creșterea debitelor Dunării, amenajarea își pierde temporar funcția geometrică, structura din agregate naturale fiind integrată în dinamica morfologică a albiei ca stoc de material local. Acest volum de piatră brută va rămâne la dispoziția structurii locale de exploatare a unității de gospodărire a apelor ca resursă locală de intervenție operativă, putând fi reconfigurat sau redistribuit prin lucrări curente de întreținere a albiei, în scopul îmbunătățirii permanente a secțiunilor de scurgere din zona sistemului de răcire al CNE Cernavodă.
Funcția lor se poate păstra și în cazul unui regim de niveluri și debite normale (cca. 1000 mc/s), față de cca. 250 mc/s în prezent. 
În cazul realizării investiției, conform HG nr.1097 aprobat în 2024, având ca beneficiar Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, urmare a îmbunătățirii condițiilor de navigație, cu efecte favorabile și asupra asigurării apei de răcire pentru CNE Cernavodă, epiul se poate dezafecta total sau parțial, materialele de construcție putându-se valorifica pentru realizarea unor alte construcții hidrotehnice în zone învecinate
Necesitatea acestei distincții derivă din caracterul iminent al riscului hidrometeorologic extrem din perioada august 2026, scopul exclusiv al lucrării fiind stoparea degradării nivelului critic al apei  (sub cota de alertă de 1,45 m dMB) și preîntâmpinarea unei avarii majore la infrastructura critică CNE Cernavodă. 

Structura hidrotehnică propusă (epiu/epiuri de dirijare) este dimensionată și configurată exclusiv pentru a gestiona dinamica locală a curentului în perioada în care se înregistrează un regim hidrologic critic pe Dunăre, cu precădere în zona Cernavodă, confluență CDMN. Aceasta nu modifică permanent morfologia albiei Dunării, nu generează active fixe noi în patrimoniul statului și nu produce o refacere regională sau structurală a bazinului hidrografic. 
Ca atare, cheltuielile aferente sunt asimilate în totalitate unor lucrări de reparații curent-operative și întreținere operativă pentru eliminarea/reducerea efectelor calamităților generate de nivelul critic al Dunării. Acestea sunt de strictă interpretare și aplicare în regim de urgență,  având ca scop exclusiv asigurarea continuității serviciului public esențial de producție energetică și securitate nucleară.
Elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi execuţia lucrărilor se contractează de către Administraţia Naţională „Apele Române“, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Lucrările de intervenție, gropile de împrumut și amenajarea căilor de acces către amplasament se vor realiza pe terenurile din zona dig-mal, precum și pe terenurile agricole protejate, aflate în administrarea altor entități decât Administrația Națională «Apele Române». 
Ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier național administrate de Regia Națională a Pădurilor-Romsilva a terenurilor necesare realizării cu caracter urgent a lucrărilor de intervenție, a gropilor de împrumut și a căilor de acces, cu asigurarea condițiilor de acces necesare execuției se aprobă de către garda forestieră competentă teritorial în condițiile art. 44 alin. (6)-(8) din Legea nr. 331/2024 privind Codul silvic, cu modificările și completările ulterioare. 
Administrația Națională «Apele Române» va pune, terenurile prevăzute la alin.  (3) și (4) la dispoziția executantului lucrărilor, exclusiv în scopul realizării lucrărilor aprobate.

Fondurile necesare se vor asigura prin suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pe anul 2026, din Fondul de rezerva la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, cu suma de 26.000 mii lei, reprezentând credite de angajament şi credite bugetare, la capitolul 80.01 „ Actiuni generale, economice, comerciale si de munca”,  titlul 20 – „Bunuri și servicii”, articol bugetar 20.22 – „Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională „Apele Române“, răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale.

2).  Lucrări pentru îndepărtarea aluviunilor și a obstacolelor submerse
Pentru asigurarea resursei de apă brută utilizată la CNE Cernavodă, Administrația Națională „Apele Române” și Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați, continuă intervențiile și relocă, după caz, cu celeritate, echipamente de tip dragă, greifere plutitoare și orice alte echipamente de sprijin necesare pentru îndepărtarea aluviunilor și a obstacolelor submerse, în zona canalului de aducțiune și a Bazinului de Distribuție aferente Unităților 1 și 2 ale Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. - Sucursala CNE Cernavodă, în zona Cernavodă - zona de depunere și racordul spre Canalul Dunăre-Marea Neagră, precum și pe întreg sectorul Izvoarele-Cernavodă al Dunării Vechi, pe toată secțiunea albiei, acolo unde condițiile permit realizarea șenalelor de curgere,
asigurând personalul deservent necesar, combustibilul și transportul echipamentelor, si dupa caz, materiale / alte echipamente necesare .

Lucrările prevăzute la pct.2) și executate de Administrația Națională „Apele Române” vor fi finanțate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli - anul 2026 al Administrației Naționale „Apele Române” - surse proprii, din titlul 20 – „Bunuri și servicii”, articol bugetar 20.22 – „Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor” și/sau din alte alineate bugetare”, sumele fiind asigurate prin prioritizarea fondurilor disponibile. 
Sumele vor fi recuperate ulterior de la Societatea Națională Nuclearelectrica S.A., pe bază de deviz, pentru cheltuielile de încărcare-descărcare, transport și funcționare echipamente, alte cheltuieli materiale. 
Lucrările prevăzute la pct.2) și executate de Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați sunt finanțate din sumele deja alocate din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului prin HG care urmează a fi suplimentate în funcție de necesarul stabilit la nivelul Regiei.

Structurile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi Autoritatea Navală Română asigură desfăşurarea în condiții de siguranţă a măsurilor de intervenţie, prin restricționarea și relocarea, dupa caz, a ambarcațiunilor ancorate și a traficului fluvial în zonele de intervenţie aferente realizării măsurilor propuse la punctele 1). Și 2)., funcție de necesitățile identificate.

Ministerul Energiei și Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” S.A. dispune măsuri pentru uzinarea în Dunăre a unor debite medii zilnice suplimentare de circa 50 mc/s, pe o perioadă de 5 zile, începând cu data de 22 august 2026, de pe salba de lacuri de pe râul Olt. Programul de exploatare va fi ajustat în consecință.

Ministerul Apărării Naționale sprijină efortul instituțional prin efectuarea de măsurători topobatimetrice și geodezice în sectoarele critice ale Dunării Vechi și în zona Canalului Dunăre-Marea Neagră și a CNE Cernavodă, precum și prin asigurarea sprijinului cu scafandri pentru lucrările de intervenție în vederea realizării epiului și a altor lucrări specifice necesare. 

Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” S.A. asigură, la solicitarea Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. - Sucursala CNE Cernavodă și cu avizul Administrației Naționale „Apele Române”, eliberarea controlată din Canalul Dunăre-Marea Neagră a unui debit de 3-4 mc/s, ca rezervă operațională pentru captarea CNE Cernavodă, precum și reglarea regimului ecluzărilor în funcție de necesarul de apă.

Departamentul pentru Situații de Urgență, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, Administrația Națională „Apele Române” și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii asigură, în regim de urgență, cu sprijinul Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. – Sucursala CNE Cernavodă, identificarea, transportul și amplasarea etapizată, până la atingerea cotei de 1,45 m dMB, a motopompelor și electropompelor de mare capacitate, a generatoarelor electrice și a panourilor demontabile necesare menținerii nivelului în zona prizei CNE Cernavodă.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prezintă Guvernului, în regim de urgență, propunerea de modificare a hotărârii Guvernului care stabilește repartizarea volumelor de dragaj între punctele Cochirleni și Caragheorghe, în vederea relocării volumelor rămase către zonele critice pentru asigurarea apei de răcire.

În contextul manifestării unei secete hidrologice severe, regimul hidrologic al fluviului Dunărea este caracterizat de reducerea debitelor și nivelurilor apei, cu efecte asupra condițiilor hidrologice existente în sectorul Cernavodă.

Evoluția debitelor Dunării și distribuția acestora la bifurcația Bala–Dunărea Veche prezintă o importanță deosebită pentru asigurarea nivelurilor și debitelor necesare în zona Cernavodă, în raport cu cerințele de funcționare a unităților Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

Acțiunile necesare pentru implementarea activităților privind pregătirea și realizarea intervenției de urgență pentru redistribuirea debitelor la bifurcția Bala-Dunărea Veche, inclusiv pentru achiziția, închirierea, mobilizarea, transportul și punerea la dispoziție a echipamentelor, materialelor și mijloacelor tehnice, precum și pentru executarea lucrărilor și măsurilor care au fost stabilite prin soluția tehnică propusă de Administrația Națională Apele Române și aprobată la momentul adoptării Hotărârii de Guvern nr. 581/2026, actualizată conform Raportului cu privire la completarea măsurilor care urmează să fie implementate pentru intervenții în regim de urgență, până la încetarea stării de alertă, coroborat cu Hotărârea C.N.S.U. nr. 17/07.08.2026.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 581/31.07.2026 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii  s-a solicitat aprobarea asigurării fondurilor necesare finanțării unor cheltuieli urgente și neprevăzute în vederea realizării, în regim de urgență, a unei intervenții temporare pentru redistribuirea unei părți din debitul brațului Bala către Dunărea Veche, în vederea gestionării efectelor secetei hidrologice severe și a reducerii riscului de afectare a funcționării Sistemului Electroenergetic Național, determinat de posibilitatea indisponibilizării unităților Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.
Pentru realizarea intervenției s-a propus suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2026 cu suma de
7.000 mii lei, reprezentând credite de angajament si credite bugetare, la capitolul bugetar 84.01 “Transporturi”, titlul 55 “Alte transferuri”, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, fondurile urmând să fie utilizate pentru finanțarea activităților necesare pregătirii și realizării intervenției de urgență pentru redistribuirea debitelor la bifurcația Bala–Dunărea Veche inclusiv pentru achiziția, închirierea, mobilizarea, transportul și punerea la dispoziție a echipamentelor, materialelor și mijloacelor tehnice precum și pentru executarea lucrărilor și măsurilor care vor fi stabilite prin soluția tehnică adoptată.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 605/2026 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii  s-a  solicitat aprobarea suplimentării fondurilor necesare finanțării unor cheltuieli urgente și neprevăzute în vederea realizării, în regim de urgență a unei intervenții temporare pentru redistribuirea unei părți din debitul brațului Bala către Dunărea Veche, în vederea gestionării efectelor secetei hidrologice severe și a reducerii riscului de afectare a funcționării Sistemului Electroenergetic Național, determinat de posibilitatea indisponibilizării unităților Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.
Pentru realizarea intervenției din soluția tehnică adoptată și actualizată la momentul emiterii hotărârii de Guvern s-a propus suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2026 cu suma de 5.100 mii lei, reprezentând credite de angajament si credite bugetare, la capitolul bugetar 84.01 “Transporturi”, titlul 55 “Alte transferuri”, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, fondurile urmând să fie utilizate pentru finanțarea activităților necesare pregătirii și realizării intervenției de urgență pentru redistribuirea debitelor la bifurcația Bala–Dunărea Veche, respectiv pentru:
- 2.550 mii lei - lucrări de dragaj la punctul critic Cochirleni, km fluvial 309–304 (aproximativ 50.000 mc x 51 lei/mc);
- 2.550 mii lei - lucrări de dragaj la punctul critic Caragheorghe-Turcescu, km fluvial 345-342 (aprox.50.000 mc x 51 lei).

Prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 20/21.08.2026 privind aprobarea unor măsuri si lucrări de intervenție în regim de urgență pentru asigurarea unor debite si niveluri necesare Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă, în perioada stării de alertă declarate prin Hotărârea Comitetului National pentru Situatii de Urgență nr.15/2026 au fost identificate instituțiile responsabile cu privire la punerea acestei Hotărâri în aplicare astfel:
Potrivit art. 1 alin. (2) Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați asigură menținerea pe poziție a utilajelor aflate în zonele de intervenție.
Potrivit art. 4 alin. (3) lucrările prevăzute și executate de Regia Autonomă Administrația Fluvială a Dunării de Jos Galați se finanțează din bugetul MTI.
Potrivit art. 9 Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile” S.A. asigură, la solicitarea Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. - Sucursala Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă și cu avizul Administrației Naționale „Apele Române”, eliberarea controlată din Canalul Dunăre-Marea Neagră a unui debit de 3-4 mc/s, ca rezervă operațională pentru captarea de apă a Centralei Nuclearoelectrice
Cernavodă, precum și reglarea regimului ecluzărilor în funcție de necesarul de apă.

De asemenea, C.N. Administrația Canalelor Navigabile S.A. pune la dispoziția Ministerului Transporturilor și Infrastructurii documentația tehnică, măsurătorile batimetrice și fundamentarea valorii necesare realizării lucrărilor.

Având în vedere cele de mai sus, precum şi prevederile: 
·  Scrisorii Cadru nr. 490253/26.01.2026 privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2026 şi a estimărilor pentru anii 2027-2029;
· [bookmark: _Hlk157777563] Legii bugetului de stat pe anul 2026 nr. 43/27.03.2026;
·  Bugetul de cheltuieli aprobat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;
· Virările de credite de angajament și credite bugetare, conform H.C.C. al A.N.A.R. nr. 12/25.05.2026, nr. 13/30.06.2026,    respectiv nr. 14/31.07.2026;
·   Proiectului „DALIA”, conform Acordului de grant încheiat între European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), 

Administraţia Naţională „Apele Române” a întocmit proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2026. 
Astfel, pentru anul 2026, veniturile aprobate prin                                          Hotărârea Guvernului nr. 363/2026 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 pentru Administraţia Naţională "Apele Române", aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, au fost în sumă de 3.050.074 mii lei, iar cuantumul cheltuielilor a fost stabilit la suma de 3.384.645 mii lei, rezultând un deficit aprobat de 334.571 mii lei, acoperit din excedentul anilor precedenți. 
Bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Naționale „Apele Române” propus spre rectificare în anul 2026 se prezintă, astfel:


LA CAPITOLUL DE VENITURI: 3.054.074 mii lei

          Comparativ cu veniturile aprobate prin Hotărârea Guvernului        nr. 363/2026, în valoare de 3.050.074 mii lei și realizate la data de 31.07.2026 în sumă de 1.816.467 mii lei, respectiv 59,55%, se modifică în total cu suma de 4.000 mii lei, capitolului „Venituri curente”, respectiv capitolul „Subvenții de la bugetul de stat”, astfel:
· Capitolul „Venituri curente”, se diminuează cu suma de 888 mii lei, respectiv 0,06%, din care:
· subcapitolul 33.10.03 „Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat” se majorează cu suma de 482 mii lei, respectiv 48,20%, ca urmare a încasării dividendelor de la S.C. ESZ Prahova S.A;
· subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii” se diminuează cu suma de 1.578 mii lei, respectiv 0,10%,;
· subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri” se majorează cu suma de 208 mii lei, respectiv 11,55%, ca urmare a încasărilor de la comisiile teritoriale privind siguranța barajelor;
· Capitolul „Sume primite de la U.E./alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări”, se majorează cu suma de 690 mii lei, respectiv 0,07%, astfel:
· subcapitolul „Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027”, se majorează cu suma de 690 mii lei, respectiv 100,00%;
· Capitolul „Sume primite de la U.E./alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020”, se majorează cu suma de 198 mii lei, respectiv 1,43%, astfel:
· subcapitolul „Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)”, se majorează cu suma de 198 mii lei, respectiv 100,00%;
· Capitolul „Subvenții de la bugetul de stat”, se diminuează cu suma de 13.000 mii lei, respectiv 0,87%, astfel:
· subcapitolul "Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii și publice publice sau finanţate integral din venituri proprii", se majorează cu suma de 26.000 mii lei, respectiv 10,73%;
· subcapitolul "Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi" se diminuează cu suma de 22.000 mii lei, respectiv 11,16%.
              
                    LA CAPITOLUL DE CHELTUIELI:

      Comparativ cu bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 363/2026, sunt modificări la:
· Credite de angajament se majorează cu suma de 31.332 mii lei, respectiv 0,92%, față de bugetul aprobat în sumă de 3.388.514 mii lei, suma acestora devenind 3.419.846 mii lei;
· Credite bugetare se diminuează cu suma de 4.000 mii lei, respectiv 0,12%, față de bugetul aprobat în sumă de 3.384.645 mii lei, suma acestora devenind 3.388.645 mii lei.


Rectificarea bugetară se realizează, astfel:

Surse proprii

La titlul 10 „Cheltuieli de personal”, creditele de angajament, cât și la creditele bugetare nu au fost modificate pe total titlu.
Detalierea influențelor privind rectificarea bugetară pe alineate bugetare se prezintă, astfel:
- alineat 10.01.01 „Salarii de bază”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 190 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv cu 0,02%;
- alineat 10.02.06 „Vouchere de vacanță”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 190 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv cu 3,48% și reprezintă contravaloarea voucherele de vacanță ce se vor acorda personalului instituției în anul 2026, prin raportare la prevederile Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.
La titlul 20 „Bunuri si servicii”, creditele de angajament, cât și la creditele bugetare nu au fost modificate pe total titlu.
Detalierea influențelor privind rectificarea bugetară pe alineate bugetare se prezintă, astfel:
- alineat 20.01.01 „Furnituri de birou”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 20 mii lei, prin virări de credite efectuate până în, respectiv 1,31%;
- alineat 20.01.02 „Materiale pentru curățenie”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 25 mii lei, prin virări de credite efectuate până în, respectiv 2,70%;
- alineat 20.01.03 „Încălzit, iluminat și forță motrică”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 347 mii lei, prin virări de credite efectuate până, respectiv 1,13% și reprezintă acoperirea necesarului de energie electrică și gaze naturale;
- alineat 20.01.04 „Apă, canal și salubritate”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 168 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 5,72%, sumă datorată creșterii tarifelor de către operatorii economici;
- alineat 20.01.05 „Carburanți și lubrifianți”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 365 mii lei mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 1,09%, asigurând necesarul minim pentru consumul de carburant aferent utilajelor și mijloacelor de transport implicate în realizarea obiectivelor Administrației Naționale „Apele Române”;
- alineat 20.01.06 „Piese de schimb”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 1.168 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 6,50%, sumă necesară pentru achiziționarea pieselor de schimb aferente parcului de utilaje și mijloacelor de transport din dotarea Administrațiilor Bazinale de Apă;
- alineat 20.01.07 „Transport”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 80 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 23,39%, reprezentând achitarea contravalorii serviciilor de transport efectuat de terți;
- alineat 20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 110 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 2,53%;
- alineat 20.01.09 „Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 1.110 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 6,49% și reprezintă achiziția de materiale și prestări de servicii aferente programului de gospodărire a apelor;
- alineat 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 4.473 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent 6.043 mii lei, respectiv 9,54% și reprezintă plata contractelor încheiate cu terți în vederea asigurării întreținerii instalațiilor, pazei, inspecțiilor tehnice, deratizare și dezinsecție, ITP, servicii de acreditare a laboratoarelor, servicii de monitorizare a mijloacelor de transport, service și întreținere tehnică de calcul, mentenanță, aparatură de laborator, etc.;
- articol 20.02 „Reparații curente” suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 6.718 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent 299 mii lei, respectiv 8,13% și reprezintă lucrări de reparații curente prin programul de gospodărire a apelor; 
- alineat 20.04.03 „Reactivi” suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 25 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 1,11%, sumă necesară pentru achitarea reactivilor folosiți în laboratoare;
- alineat 20.05.01 „Uniforme și echipament” suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 250 mii lei, prin virări de credite efectuate până, respectiv 9,58%;
- alineat 20.05.03 „Lenjerie și accesorii de pat”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare prin virări de credite efectuate până în prezent, cu 52 mii lei, respectiv 62,65% și reprezintă achizițioanarea lenjeriilor și accesoriilor de pat;
- alineat 20.05.30 „Alte obiecte de inventar”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 565 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 15,85% și reprezintă achizițioanarea obiectelor de inventar necesare în desfășurarea activităților din cadrul programului de gospodărire a apelor;
- alineat 20.06.01 „Deplasări interne, detașări, transferuri”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 54 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 1,74%; 
- alineat 20.06.02 „Deplasări în străinătate”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 1 mii lei, prin rectificare bugetară, respectiv 0,48%;
- articol 20.11 „Cărți, publicații și materiale documentare”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 4,18%;
- articol 20.12 „Consultanță și expertiză” suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 296 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 4,81%, sumă necesară pentru achitarea serviciilor de consultanță și expertizare baraje;
- articol 20.13 „Pregătire profesională” suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 1.053 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 105,19% și reprezintă achiziționarea cursurilor de pregătire profesională a personalului din Administrației Naționale „Apele Române”;
- articol 20.14 „Protecția muncii”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 388 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 17,99% și reprezintă plata serviciilor de medicina muncii;
- articol 20.16 „Studii și cercetări”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 1.657 mii lei, din care virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 9,25%;
- articol 20.25 „Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 200 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 6,98%;
- alineat 20.30.01 „Reclamă și publicitate”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 35 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 4,32% și reprezintă cheltuieli privind publicarea unor articole în presa locală, ,respectiv cheltuieli promovarea instituției;
- alineat 20.30.02 „Protocol si reprezentare”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 155 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 14,72% acoperă necesarul anului curent, ținând cont și de reprezentarea României prin A.N.A.R. în cadrul Comisiilor bilaterale;
- alineat 20.30.03 „Prime de asigurare non-viață”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 224 mii lei, prin  virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 6,35%;
- alineat 20.30.04 „Chirii”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 52 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 1,38% și reprezintă plata serviciilor de închiriere;
- alineat 20.30.09 „Executarea silită a creanțelor bugetare”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 11 mii lei, respectiv 25,58%;
- alineat 20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri si servicii”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 14.432 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 30,78%.
La titlul 70 „Cheltuieli de capital”, creditele de angajament, cât și la creditele bugetare nu au fost modificate pe total titlu.
Detalierea influențelor privind rectificarea bugetară pe alineate bugetare se prezintă, astfel:
- alineat 71.01.01 „Construcții”, creditele de angajament au crescut cu suma de 1.508 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent   , respectiv 0,64%, iar creditele bugetare au crescut cu suma de 1.806 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 1,12%;
- alineat 71.01.02 „Mașini, echipamente și mijloace de trasnport”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 460 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 1,37%, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului                         nr. 156/2024, cu modificările și completările ulterioare;
- alineat 71.01.30 „Alte active fixe”, suma s-a diminuat la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 801 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 3,54%;
- articol 71.03 „Reparații capitale”, creditele de angajament s-au diminuat cu suma de 1.167 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 3,03%, iar creditele bugetare s-au diminuat cu suma de 1.465 mii lei, prin virări de credite efectuate până în prezent, respectiv 3,46%.
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Sursa Buget de stat

       La Sursa Buget de Stat, conform Bugetului de cheltuieli aprobat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, creditele de angajament au crescut cu suma de 31.332 mii lei, respectiv 2,20%, iar creditele bugetare au crescut cu suma de 4.000 mii lei, respectiv 0,27%, astfel:
Capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”, creditele de angajament au crescut cu suma de 5.332 mii lei, respectiv 0,38%, iar creditele bugetare s-au diminuat cu suma de 22.000 mii lei, respectiv 1,48%, astfel:
La titlul 56 „Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare”, creditele de angajament au crescut cu suma de 5.332 mii lei, respectiv 1,66%.
La titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR”, creditele bugetare s-au diminuat cu suma de 22.000 mii lei, respectiv 13,47%.
În cadrul Proiectelor cu finanțare din reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR, credite de angajament în sumă de 3.415 mii lei și credite bugetare în sumă de 95.783 mii lei, din care:
· Fonduri europene nerambursabile, credite de angajament în sumă de 419 mii lei și credite bugetare în sumă de 64.945 mii lei;
· Sume aferente TVA, credite de angajament în sumă de 2.996 mii lei și credite bugetare în sumă de 30.838 mii lei,
enumerăm următoarele Contracte de finanțare:
· Contractul de finanțare nr. 71601/08.11.2023 pentru Proiectul „I.6 Realizarea cadastrului apelor”, în sumă de 180.724 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 149.400 mii lei, iar valoarea TVA este de 31.324 mii lei), coordonator de reformă și/sau investiții M.M.A.P. Pentru anul 2026 este bugetat, astfel: 
· 60.01 „Fonduri europene nerambursabile”, credite de angajament în sumă de 282 mii lei și credite bugetare în sumă de 63.878 mii lei;
· 60.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 2.970 mii lei și credite bugetare în sumă de 30.636 mii lei.
· Contractul de finanțare nr. 11400/27.01.2023 pentru Proiectul „B2.2.b/1 Operațiunea Renovarea energetică aprofundată a clădirilor publice – Autorități centrale” – Administrația Bazinală de Apă Mureș, în sumă de 1.331 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 1.118 mii lei, iar valoarea TVA este de 213 mii lei), coordonator de investiții M.D.L.P.A. Pentru anul 2026 este bugetat, astfel: 
· 60.01 „Fonduri europene nerambursabile”, credite de angajament în sumă de 137 mii lei și credite bugetare în sumă de 1.067 mii lei;
· 60.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 26 mii lei și credite bugetare în sumă de 202 mii lei.

În cadrul Proiectelor cu finanțare din componenta de împrumut a PNRR, credite de angajament în sumă de 74.339 mii lei și credite bugetare în sumă de 175.174 mii lei, din care:
· Fonduri din împrumut rambursabil, credite de angajament în sumă de 60.092 mii lei și credite bugetare în sumă de 141.356 mii lei;
· Sume aferente TVA, credite de angajament în sumă de 14.247 mii lei și credite bugetare în sumă de 33.818 mii lei,
enumerăm următoarele Contracte de finanțare:
· Contractul de finanțare nr. 34509/01.10.2024 pentru Proiectul „C1 I.4.2 Lucrări pentru investiția Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații”, în sumă de 1.180.415 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 815.789 mii lei, valoarea TVA este de 155.000 mii lei și Finanțare Publică Națională, inclusiv TVA este de 209.626), coordonator de reformă și/sau investiții M.M.A.P., în anul 2026, conform prevederilor Memorandumului cu tema ”Aprobarea continuării/ suspendării /încheierii unor contracte și angajamente legale finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componentele 1, 2, 3 și al Investiției I5 – Digitalizare în domeniul mediului din cadrul Componentei 7, coordonate de MMAP, în temeiul art. 1-6 și art. 8 din OUG nr. 41/2025”, document aprobat în ședința  Guvernului din data de 16.10.2025, comunicat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor la Administrația Națională ”Apele Române”, prin e-mail în data de 24.10.2025, cu adresa nr. 75728/23.10.2025, pentru Lucrarea „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării Leșu, județul Bihor” - Administrația Bazinală de Apă Crișuri, prevederea bugetară se prezintă, astfel: 
· 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de  21.444 mii lei și credite bugetare în sumă de 74.388 mii lei; 
· 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 6.335 mii lei și credite bugetare în sumă de 20.156 mii lei; 
· Contractul de finanțare nr. 3148/30.01.2025 pentru Proiectul „C1 I.4.2.2 Etapa 2 (lucrări-execuție pe baza proiectului tehnic și de detaliu elaborat de beneficiar pentru 33,012 km linii de apărare și 4 acumulări nepermanente/poldere) în cadrul Componentei 1 „Managementul Apei”, Investiția I.4.1 și I.4.2.2-Grupa I- „Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații” finanțat prin Planul Nțional de Redresare și Reziliență, Subinvestițiile:I.4.1- reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva privind Inundațiile și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații (linii de apărare/diguri) ” și I.4.2.2-reabilitarea acumulărilor existente care necesită intervenții de urgență pentru exploatarea în condiții de siguranță (baraje și acumulări nepermanente/poldere) în sumă de 184.105 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 126.540 mii lei, valoarea TVA este de 23.805 mii lei și Finanțare Publică Națională, inclusiv TVA este de 33.760), coordonator de reformă și/sau investiții M.M.A.P., în anul 2026 pentru Lucrarea „Îmbunătățirea condițiilor de funcționare în siguranță a acumulării nepermanente Sălard, județul Bihor” - Administrația Bazinală de Apă Crișuri, în anul 2026, conform prevederilor Memorandumului cu tema ”Aprobarea continuării/suspendării/încheierii unor contracte și angajamente legale finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) – Componentele 1, 2, 3 și al Investiției I5 – Digitalizare în domeniul mediului din cadrul Componentei 7, coordonate de MMAP, în temeiul art. 1-6 și art. 8 din OUG                           nr. 41/2025”, document aprobat în ședința  Guvernului din data de 16.10.2025, comunicat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor la Administrația Națională ”Apele Române”, prin e-mail în data de 24.10.2025, cu adresa nr. 75728/23.10.2025, prevederea bugetară se prezintă, astfel: 
· 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de  3.999 mii lei și credite bugetare în sumă de 17.581 mii lei;
· 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 993 mii lei și credite bugetare în sumă de 3.647 mii lei;
· Contractul de finanțare nr. 50565/26.07.2022 pentru Proiectul „I.5 Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență”, în sumă de 207.417 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 174.300 mii lei, iar valoarea TVA este de 33.117 mii lei), coordonator de reformă și/sau investiții M.M.A.P. Pentru anul 2026 este bugetat, astfel: 
· 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament cât și credite bugetare în sumă de 31.664 mii lei;
· 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament cât și credite bugetare în sumă de 6.650 mii lei;
· Contractul de finanțare nr. 6238/17.01.2023 pentru Proiectul „C11/I.4 Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice” - „Lucrări de amenajare a digurilor pentru realizarea traseelor cicloturistice in judetul Harghita” - Administrația Bazinală de Apă Olt, în sumă de 21.884 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 18.390 mii lei, iar valoarea TVA este de 3.494 mii lei), coordonator de investiții M.D.L.P.A. Pentru anul 2026 este bugetat, astfel: 
· 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite de angajament în sumă de 2.985 mii lei și credite bugetare în sumă de 17.678 mii lei;
· 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite de angajament în sumă de 269 mii lei și credite bugetare în sumă de 3.355 mii lei.
·  Contractul de finanțare nr. 6237/17.01.2023 pentru Proiectul „C11/I.4 Implementarea a 3.000 km trasee cicloturistice” – Lucarea „Traseu cicloturistic Dig rau Timis mal stang, tronson Albina - frontiera Serbia” - Administrația Bazinală de Apă Banat, în sumă de 31.576 mii lei (valoarea eligibilă PNRR este de 26.534 mii lei, iar valoarea TVA este de 5.042 mii lei), coordonator de investiții M.D.L.P.A. Pentru anul 2026 este bugetat, astfel: 
· 61.01 „Fonduri din împrumut rambursabil”, credite bugetare în sumă de 45 mii lei;
· 61.03 „Sume Aferente TVA”, credite bugetare în sumă de 10 mii lei.

[bookmark: _Hlk157777327]La capitolul 80.01 „Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă”, creditele de angajament, cât și la creditele bugetare au crescut cu suma de 26.000 mii lei, respectiv 1.444,44%, astfel:
La titlul 20 “Bunuri și servicii”, suma a crescut la creditele de angajament, cât și la creditele bugetare cu 26.000 mii lei, respectiv 2.888,89%, la articolul bugetar 20.22 „Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor”, respectiv 100%, având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 15 din 31.07.2026, precum și Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 20 din 21.08.2026.
          Sursa D „Fonduri externe nerambursabile”:

[bookmark: _Hlk212704099]Subcapitolul 41.08.04 „Sume aferente fondurilor externe nerambursabile”, se majorează cu suma de 503 mii lei, respectiv 46,36%, pentru Proiectul „DALIA”, conform Acordului de grant încheiat între European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), suma fiind disponibilă în cont la data de 25.08.2026, conform extras cont Trezoreria Trezoreria Sector 1. 
Capitolul 70.08 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică”:
La titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, 56 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, articol 56.72 „Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027”, alineat 56.72.02 „Finanțare Externă Nerambursabilă”, suma a crescut la creditele bugetare cu 16,99%, respectiv suma de 503 mii lei,  asigurând finanțarea Proiectului „DALIA”, conform Acordului de grant încheiat între European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA).

Diferența dintre cheltuieli și venituri, în sumă de 334.571 mii lei, reprezintă deficitul bugetar, aprobat conform Hotărârii Guvernului nr. 363/2026 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2026 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
	Componenţa acestui excedent este următoarea:
- excedent an 2014 = 359.092 mii lei;
- excedent an 2015 = 310.854 mii lei;         
    - deficit an 2016     =   42.634 mii lei;
    - deficit an 2017     = 181.467 mii lei;
    - deficit an 2018     = 155.786 mii lei;
    - deficit an 2019     = 176.226 mii lei;
    - deficit an 2020      =   66.728 mii lei; 
    - excedent an 2021  = 213.359 mii lei;
    - excedent an 2022  =    15.811 mii lei;
  - excedent an 2023 = 258.682 mii lei;
- excedent an 2024 =     55.310 mii lei;
- deficit an 2025     =  185.179 mii lei,     
rămânând astfel un excedent în sumă netă de 405.088 mii lei, iar Administraţia Naţională „Apele Române” a solicitat utilizarea sumei de 334.571 mii lei.

	2.3
	Schimbări preconizate
	În contextul necesității iminente de protejare a populaţiei, menținere a continuității serviciilor publice esenţiale, asigurarea resursei de apă brută a utilizatorilor de apă  și preîntâmpinării avariilor majore la nivelul infrastructurilor critice, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

1.Prin adresa nr. 27.751/25.08.2026 AFDJ Galați a solicitat  aprobarea suplimentării fondurilor necesare finanțării unor lucrări de dragaj, în scopul îndepărtării aluviunilor și a obstacolelor submerse, pe întregul sector Izvoarele – Cernavodă al Dunării Vechi, în vederea gestionării efectelor secetei hidrologice severe și a reducerii riscului de afectare a funcționării Sistemului Electroenergetic Național, aspecte reglementate în cuprinsul prevederilor la art. 12.
Pentru realizarea intervenției se propune suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2026 cu suma de 16.780 mii lei, reprezentând credite de angajament și credite bugetare, la capitolul bugetar 84.01 “Transporturi”, titlul 55 “Alte transferuri”, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, fondurile urmând să fie utilizate pentru  lucrări de dragaj pe sectorul cuprins între km 345 și km 300, distribuite astfel:
-Cochirleni	  - 205.000 mc;
-Rasova		  - 100.000 mc;
[bookmark: _Hlk238579262]-Fermecatu aval 	  -   20.000 mc;
-Fermecatu amonte  -  70.000 mc;
-Mârleanu		  -   65.000 mc;
-Lebada		  -   40.000 mc.
Având în vedere faptul că, AFDJ Galați are în vigoare, la acest moment, un Acord Cadru pentru execuția de lucrări de dragaj, pentru contractarea cantității de 500.000 mc, vor fi semnate Contracte subsecvente. Luând în considerare prețul de 33,56 lei/mc, este necesară suma de 16.780 mii lei pentru volumul de dragaj estimat de 500.000 mc.
Execuția se va face etapizat, exclusiv pe baza măsurătorilor hidrografice actualizate și a volumelor efectiv necesare, cu redistribuirea
internă a celor 500.000 m³ între punctele critice în funcție de necesitatea reală de intervenție, conform notei tehnice justificative pentru necesarul volumului necesar de dragat înregistrat cu nr. 27880/26.08.2026.

Ca urmare a realocării volumului de dragaj între punctele Cochirleni și Caragheorghe – Turcescu, în conformitate cu Hotărârea C.N.S.U. nr. 20/21.08.2026, vor fi executate lucrări de dragaj numai în punctul critic Caragheorghe - Turcescu, astfel:
- 5.100 mii lei - lucrări de dragaj la punctul critic Caragheorghe-Turcescu, km fluvial 345-342 (aprox.100.000 mc x 51 lei)

2.Prin adresa nr. 18069/25.08.2026 CN Administratia Canalelor Navigabile SA a solicitat următoarele elemente, reglementate în cuprinsul prevederilor la art. 13, astfel:

      Necesitatea asigurării finanțării pentru executarea în regim de urgență a lucrărilor de dragaj în zona de confluență a Canalului Dunăre–Marea Neagră cu fluviul Dunărea – Cernavodă, în scopul îmbunătățirii condițiilor de curgere și asigurarea volumelor de apă necesare alimentării biefului I al Canalului Dunăre–Marea Neagră și, implicit, asigurării necesarului de apă pentru răcirea reactoarelor nucleare de la CNE Cernavodă, în contextul actualelor niveluri scăzute ale fluviului Dunărea, conform notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea executării în regim de urgență a lucrărilor de dragaj  în zona Cernavodă între km 64+000 al Canalului Dunăre–Marea Neagră și zona de confluență cu fluviul Dunărea, inclusiv pe canalul de derivație și a altor măsuri necesare menținerii condițiilor necesare funcționării în siguranță a CNE Cernavodă, înregistrată cu nr. 18224/26.08.2026.

În baza măsurătorilor batimetrice și a evaluărilor tehnice efectuate, pentru executarea lucrărilor este necesară o cantitate minimă estimată de 40.000.mc, valoarea estimată a lucrărilor fiind de aprox. 3.025. mii lei (cu TVA).
      Această valoare estimativă a fost determinată pornind de la un preț de piață de 12 euro/mc material dragat.
	
1. Măsura tehnic-operatională constând în montarea a 3 barje pentru un epiu- măsură stabilită în Comitetul Național pentru Situații de Urgență.
costul estimat aferent acestei activități la aproximativ 1.815. mii lei, (cu TVA)

1. Evaluarea pagubelor produse de fenomenele meteorologice și hidrologice extreme din vara anului 2026, respectiv costuri crescute cu energia electrică. 
Cu cât cota apei în bieful I (nivelul apei din fluviul Dunărea, respectiv amonte de Staţia de pompare complexă km. 60 Cernavodă) este mai mică, consumurile de energie electrică pentru companie sunt mai mari.   În perioadele în care cotele apelor Dunării scad, pentru menținerea în funcțiune a canalelor navigabile pentru folosințe (navigație, apă potabilă, irigații etc.) din administrare (CDMN și PAMN) este necesară pomparea apei din Dunăre în canal, pe nivele ale Dunării foarte mici, fapt ce conduce la un consum mult mai mare de energie electrică al Stației de Pompare Complexă km. 60 Cernavodă decât în mod obișnuit.
Analiza consumurilor de energie electrică aferente SPC1 și SPC2 pentru perioada iunie–septembrie 2026, evidențiază o creștere semnificativă a necesarului de energie electrică pentru funcționarea instalațiilor de pompare.
Astfel, în perioada iunie–septembrie 2026, consumul cumulat al SPC1 și SPC2 este de 2.948.640 kWh. Rezultă un consum suplimentar de 1.136.400 kWh, reprezentând o creștere de aproximativ 62,71% .
SPC – Stația de Pompare Complexă Cernavodă
	
	2026

	
	perioada facturată
	cantitate facturată (kwh)
	pret fără TVA
	valoare fara tva

	spc 1
	iunie
	9.600
	0,8056
	7.733,76

	spc 2
	iunie
	426.720
	0,8056
	343.765,63

	spc 1
	iulie
	14.400
	0,8056
	11.600,64

	spc 2
	iulie
	809.520
	0,8056
	652.149,31

	spc 1
	august
	24.000
	0,8056
	19.334,40

	spc 2
	august
	840.000
	0,8056
	676.704,00

	spc 1
	septembrie
	14.400
	0,8056
	11.600,64

	spc 2
	septembrie
	810.000
	0,8056
	652.536,00

	
	
	2.948.640
	
	2.375.424,38


Evaluat la prețul de 0,8056 lei/kWh, fără TVA, consumul suplimentar de energie electrică reprezintă un impact financiar de aproximativ 915.484 lei, fără TVA, numai pentru perioada iunie–septembrie. 
În consecință, condițiile hidrologice din anul 2026 au determinat un efort energetic suplimentar de peste 1,13 milioane kWh, cu un impact financiar suplimentar estimat la aproximativ 920 mii lei (cu TVA).
În concluzie, estimăm impactul financiar al măsurilor și afectărilor cauzate de seceta în perioada de alertă la suma totală estimativă de 5.760. mii lei (cu TVA).     

Totodată, prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat al Administraţiei Naţionale „Apele Române” se propune ajustarea veniturilor curente având în vedere realizările la data de 31.07.2026, realizarea în condiţii optime a Programului de Gospodărire a Apelor şi de creştere a capacităţii de intervenţie la inundaţii, gheţuri şi poluări accidentale, având în vedere virările de credite efectuate în baza art. 47 alin. (8) din Legea                                    nr. 500/2002, a „Proiectelor cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) postaderare” și a Proiectului Proiectului „DALIA”, conform Acordului de grant încheiat între European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA), respectiv prevederile Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare.


	2.4
	Alte informaţii
	Având în vedere Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 15 din 31.07.2026, precum și Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 20 din 21.08.2026, a Bugetului de cheltuieli aprobat de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin care s-au majorat creditele de angajament la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din Fonduri Externe Nerambursabile (FEN) Postaderare”, în lipsa Hotărârii Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat al Administrației Naționale „Apele Române” pe anul 2026, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.16/2013, cu modificările și completările ulterioare, instituția este în imposibilitatea implementării obiectivelor stabilite prin actele mentionate mai sus.
Având în vedere că la data prezentei Guvernul este interimar, devenind aplicabile prevederile art. 110 alin. (2) și (4) din Constituția României, republicată, apreciem că prezentul proiect de hotărâre se circumscrie noțiunii constituționale de „administrare a treburilor curente”.

	
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ


	3.1 
	Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	3.2.
	Impactul social
	în contextul necesității iminente de protejare a populaţiei, menținere a continuității serviciilor publice esenţiale, asigurarea resursei de apă brută a utilizatorilor de apă  și preîntâmpinării avariilor majore la nivelul infrastructurilor critice, concomitent cu menținerea unui nivel de alertă adecvat la nivelul tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

	3.3.
	Impactul asupra drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	3.4.
	Impactul macroeconomic
	Realizarea lucrărilor prevăzute în prezentul act normativ au în  vederea prevenirea apariției unei situații de criză în funcţionarea Sistemului Electroenergetic Național, pentru preîntâmpinarea unor avarii majore la nivelul infrastructurii critice din cauza scăderii drastice a nivelului fluviului Dunărea şi râurilor	

Proiectul de hotărâre a Guvernului reprezintă în fapt alinierea statutului juridic al Administraţiei Naţionale „Apele Române” la cerinţele Guvernului de a promova o politică macroeconomică stabilă din punct de vedere financiar, care să asigure o execuţie bugetară prudentă, restrictivă şi echilibrată.

	3.4.1.
	Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	3.4.2.
	Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniul ajutoarelor de stat
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	3.5.
	Impactul asupra mediului de afaceri
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	3.6.
	Impactul asupra mediului înconjurător
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	3.7
	Evaluarea costurilor si beneficiilor din perspectiva inovării si digitalizării
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	3.8
	Evaluarea costurilor si beneficiilor din perspectiva dezvoltarii durabile
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	3.9
	Alte informatii
	Nu au fost identificate

	
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri


	- în mii lei (RON) –

	Indicatori
	Anul curent
	Următorii patru ani
	Media pe cinci ani

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:
	
	
	
	
	
	

	a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
	
	
	
	
	
	

	b) bugete locale
(i) impozit pe profit
	
	
	
	
	
	

	c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
	
	
	
	
	
	

	d) alte tipuri de venituri
(se va menționa natura acestora)
	
	
	
	
	
	

	4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
	
	
	
	
	
	

	a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
(iii) cheltuieli de capital – active nefinanciare
	
	
	
	
	
	

	b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
	
	
	
	
	
	

	c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
	
	
	
	
	
	

	d) alte tipuri de cheltuieli
(se va menționa natura acestora)
	
	
	
	
	
	

	4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:
	
	
	
	
	
	

	a) buget de stat
	
	
	
	
	
	

	b) bugete locale
	
	
	
	
	
	

	4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare
	
	
	
	
	
	

	4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare
	
	
	
	
	
	

	4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare
	
	
	
	
	
	

	4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:
	
	
	
	
	
	

	a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizate;
b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.
Pentru finanțarea intervenției  de către AFDJ Galați se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2026 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026 cu suma de 16.780 mii lei mii lei, reprezentând credite de angajament si credite bugetare, la capitolul bugetar 84.01 “Transporturi”, titlul 55 “Alte transferuri”.
Pentru finanțarea intervenției  de către CN Administratia Canalelor Navigabile SA se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2026 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026 cu suma de 5.760 mii lei mii lei, reprezentând credite de angajament si credite bugetare, la capitolul bugetar 84.01 “Transporturi”, titlul 55 “Alte transferuri”.
	
	
	
	
	
	

	4.8. Alte informații   
	Deficitul  în valoare de 334.571 mii lei va fi finanțat din excedentul anilor anteriori.

	
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare


	5.1.
	Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	5.2
	Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice
	Contractarea în conformitate cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

	5.3.
	Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	5.3.1.
	Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


	5.3.2.
	Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative ale UE
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


	5.4.
	Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


	5.5.
	Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	5.6
	Alte informatii
	Nu au fost identificate.


	
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ


	6.1.
	Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.



	6.2.
	Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	6.3.
	Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	6.4.
	Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.



	6.5.
	Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


	6.6.
	Alte informaţii
	Nu au fost identificate.

	
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea si implementarea proiectului de act normativ


	7.1.
	Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ
	[bookmark: _Hlk140065127]În procesul de elaborare a proiectului de act normativ a fost îndeplinită procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările ulterioare, proiectul de act normativ fiind postat pe site-ul instituției, la secțiunea „Transparență”, în data de ....................................


	7.2.
	Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice
	
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.


	
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare

	8.1.
	Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ
	Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

	8.2.
	Alte informaţii
	Nu au fost identificate.


	

	      





	

	

	Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea unor măsuri și lucrări de intervenție în regim de urgență pentru asigurarea unor debite și niveluri necesare CNE Cernavodă, suplimentarea bugetului Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și al Ministerului Transporturilor și Infrasctructurii din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, precum și pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2026 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, instituție cu personalitate juridică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, care în forma prezentată a fost avizat de către ministerele interesate şi pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL MEDIULUI,          MINISTRUL TRANSPORTURILOR     MINISTRUL 
APELOR  ŞI PĂDURILOR        ȘI INFRASTRUCTURII, 		        ENERGIEI, 
				         INTERIMAR			                    INTERIMAR

	DIANA-ANDA BUZOIANU       RADU–DINEL MIRUȚĂ          ILIE–GAVRIL BOLOJAN

	

	

	

	AVIZĂM:

	

	

	VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE

RADU-DINEL MIRUȚĂ


	

	VICEPRIM-MINISTRU,
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

MARIAN–CĂTĂLIN PREDOIU


	

                                                                                                        
MINISTRUL FINANŢELOR                                  MINISTRUL MUNCII, FAMILIEI, 
                                                                           TINERETULUI ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE, 
                                                                                                    INTERIMAR,

  ALEXANDRU NAZARE                                         DRAGOȘ-NICOLAE PÎSLARU




MINISTRUL JUSTIȚIEI, INTERIMAR

MARIAN–CĂTĂLIN PREDOIU
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Zona de dragare cu multifunctional
ANAR

Epiu/prag de dirijare partial submers, lungime cca
150ml realizat din geocontainere cu pamant
(pozitie noua)

Epiu/prag de dirijare partial submers, lungime cca
150ml realizat din geocontainere cu pamant
(propunere initiala)





