



Anexă 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AFERENŢI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

„Acumulare Poiana, județul Bihor ”
TITULAR:  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
BENEFICIAR: Administrația Națională „Apele Române” - Administrația Bazinală de Apă  Crișuri

AMPLASAMENT: Lucrările hidrotehnice propuse vor fi amplasate pe cursul de apă Crișul Negru, (cod cadastral III.1.42), afluent de dreapta al râului Crișului Alb. Din punct de vedere administrativ proiectul este amplasat imediat în amonte de localitatea Poiana, în unitatea administrativ teritorială Criștiorul de Jos, județul Bihor.
INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI
Valoarea totală a investiției

: 


120.706 mii lei

- 
    din care C+M: 




79.045 mii lei
inclusiv TVA21% prețuri la date de 1.08.2025 cursul lei/Euro la data de 1.08.2025, 1Euro=5,0770lei

Valoarea restului de realizat

: 

115.429 mii lei

- 
    din care C+M: 




74.744 mii lei

inclusiv TVA21% prețuri la date de 1.08.2025 cursul lei/Euro la data de 1.08.2025, 1Euro=5,0770lei
Capacități: 
· Acumulare (Vtotal) 



650 mii mc
· Deviere drum 




1,200 km.
Durata de execuție a investiției TOTAL:          
            luni                                        36
FACTORI DE RISC

Obiectivul de investiții se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2013, cu modificările și completările ulterioare.
FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Finanțarea obiectivului de investitii se realizează din împrumutul acordat României de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanțarea Proiectului “Investiții prioritare în domeniul gospodăririi apelor”, asigurat conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.109/2008, cu modificările și completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, din venituri proprii ale Administrației Naționale „Apele Române”, precum și din alte surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.



