NOTĂ DE FUNDAMENTARE

| Secțiunea 1 Titlul proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordonanță a Guvernului privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secțiunea a 2-a Motivele emiterii actului normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Sursa proiectului de act normativ |  |  | Realizarea unor măsuri în cadrul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu ale unităţilor administrativ-teritoriale, inițiată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Descrierea situției actuale |  |  | Prin Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat mecanismul de susţinere financiară a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale în realizarea proiectelor de investiţii cuprinse în programele multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor. Scopul programelor multianuale prioritare este îmbunătăţirea infrastructurii de mediu în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană pentru cap. 22 „Protecția mediului înconjurător". În prezent, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor are în derulare un număr de 2 (două) convenții în cadrul programelor prevăzute la art. 2 alin.(1) lit.d) și k) din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: „Managementul regional al deşeurilor urbane şi ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare” și „Extindere și reamenajare Parc zoologic şi de agrement Turda, judeţul Cluj”, aflate în stadiu avansat de finalizare, realizarea investiţiilor propuse prin aceste proiecte contribuind la îndeplinirea cerinţelor impuse României prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană. Stadiul fizic al celor 2 (două) convenţii se prezintă astfel: -Convenția nr.5549/26.10.2006 - Programul – Sistem integrat de management al deşeurilor în Municipiul Iaşi, Judeţele Satu Mare şi Sibiu, subprogram - ,,Managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare” are un stadiu fizic de realizare de 81 % și este în derulare procedura de actualizare a documentației tehnico -economice în contextul extinderii colectării separate a biodeșeurilor în baza prevederilor legale în vigoare în domeniul gestionării deşeurilor. -Convenția nr.3471/AK/15.10.2008 pentru finanţarea si implementarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor programul – Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, Subprogramul„"Extindere şi reamenajare Parc zoologic şi de agrement Turda, județul Cluj", finanțată în temeiul art. 2 alin.(1) lit. k) din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 care are un stadiu fizic de realizare de 80% și în prezent este în procedura de actualizare a documentației tehnico-economice. Modificările legislative din domeniu impun schimbări în modalitatea de abordare a gestionării deşeurilor în ceea ce priveşte colectarea, tratarea, valorificarea şi eliminarea acestora conform noii legislaţii în materie şi Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor. Procedurile de acreditare a parcurilor zoologice, necesare autorizării acestora şi care nu au fost prevăzute în documentaţia iniţială, impun modificări ale normelor de securitate şi de siguranţă pentru funcţionarea parcurilor zoologice. Termenul de finalizare pentru aceste obiective a fost prorogat în mod succesiv prin: - Ordonanța Guvernului nr.3/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 46/2015 pentru stabilirea unor măsuri financiare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.97/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor; - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor; - Ordonanța Guvernului nr.12/2021 privind completarea Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor. - Ordonanța Guvernului nr.34/2023 privind privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor. Necesitatea prelungirii termenului de derulare a convenţiilor apare, ca urmare a nerespectării graficelor de efectuare a plăţilor stabilite în cadrul formelor iniţiale ale acestor convenţii, din cauza finanţării anuale insuficiente şi modificărilor de soluţii. Datorită alocărilor bugetare insuficiente din ultimii ani, lucrările de execuție fie au fost sistate, fie au fost amânate procedurile de achiziție. Acestea au condus la derularea unor noi proceduri de avizare în cadrul comisiilor tehnico-economice şi consiliilor interministeriale, respectiv aprobări prin hotărâri ale Guvernului. Proiectul „Managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare” cuprinde și obiectul de investiții, Extinderea capacității depozitului ecologic regional Doba prin realizarea unei instalații de tratare mecano-biologică, la care în prezent nu au fost demarate lucrările. Astfel, se impune reactualizarea Studiului de fezabilitate actualizat în perioada 2015-2017, ce va trata următoarele deficiențe: - Stația de sortare Doba funcționează cu mult sub capacitatea proiectată deoarece sistemul de colectare separată a deșeurilor reciclabile (hârtie/carton; plastic și metal și sticlă) nu este dezvoltat la nivelul județului Satu Mare; - Stația de compostare Doba funcționează sub capacitatea proiectată deoarece sistemul de colectare separată a biodeșeurilor nu este dezvoltat la nivelul județului Satu Mare, în prezent ajungând la compostare doar deșeuri biodegradabile din parcuri și grădini; - În contextul extinderii colectării separate a biodeșeurilor în baza prevederilor legale în vigoare capacitatea existentă de tratare a biodeșeurilor nu este suficientă, fiind necesare investiții în capacități suplimentare. Tratarea deșeurilor alimentare prin compostare în aer liber nu mai reprezintă o optiune fezabilă, astfel că în contextul implementării colectării separate a biodeșeurilor din deșeurile menajere și similare este necesar a se realiza investiții în instalații pentru tratarea anaerobă sau tratarea aerobă închisă a biodeșeurilor. Ținând cont de acestea, a fost încheiat contractul de servicii de proiectare, având ca obiect actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare”. Documentația tehnico-economică este în curs de finalizare, urmând a fi demarată procedura de obținere a Certificatului de urbanism și a avizelor la faza de proiectare reactualizare studiu de fezabilitate și reaprobarea indicatorilor tehnico- economici .Termen estimat pentru această etapă este de 12 luni. După reaprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare”, pentru extinderea capacității depozitului ecologic regional Doba prin realizarea unei instalații de tratare mecano-biologică, va fi demarată procedura de achiziție publică pentru elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor aferente acestuia. Termenul estimat pentru finalizarea procedurilor de achiziție publică și finalizarea lucrărilor este de 24 luni. Programele multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor se bazează pe obiectivele şi priorităţile politicilor de mediu și de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligaţiile internaţionale ale României, cât şi interesele specifice naţionale. Obiectivul global al programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor îl constituie protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață în România, precum și dezvoltarea regională echilibrată a teritoriului, urmărindu-se astfel conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu, reducerea decalajului existent între Uniunea Europeana si România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ. Nefinalizarea integrală a lucrărilor aferente proiectelor şi neîndeplinirea obiectivelor-ţintă, conform legislaţiei în vigoare în domeniul deşeurilor, parte asumată de România în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, conduce la riscul de intrare în procedura de infringement, cu efecte negative asupra bugetului de stat. De asemenea, nefinalizarea obiectivelor de investiţii conduce la rambursarea întregii sume finanţate până în prezent de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, primăriilor şi consiliilor judeţene beneficiare ale acestor obiective, lucru ce atrage constrângeri semnificative de ordin financiar asupra bugetelor locale. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Schimbări preconizate |  | Prin adoptarea prezentului proiect de act normativ se prelungește perioada de realizare a programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, pentru îndeplinirea scopului programului cât şi a obligaţiilor României în sectorul de mediu până la data de 31 decembrie 2028. Convențiile încheiate în temeiul art. 4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 40/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 61/2007, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, vor fi modificate prin acordul părților |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Alte informaţii |  | Nu este cazul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secțiunea a 3-a Impactul socioeconomic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Descrierea generală a beneficiilor şi costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ |  |  |  | Nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Impactul social |  |  |  | Nu se referă la acest subiect.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului |  |  |  | Nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Impactul macroeconomic |  |  |  | Nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Impactul asupra economiei şi asupra principalilor indicatori macroeconomici |  |  |  |  | Nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2. | Impactul asupra mediului concurenţial si domeniul ajutoarelor de stat |  |  |  |  | Nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Impactul asupra mediului de afaceri |  |  |  |  | Nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Impactul asupra mediului înconjurător |  |  |  |  | Nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva inovării şi digitalizării |  |  |  |  | Nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Evaluarea costurilor şi beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile |  |  |  |  | Nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Alte informații |  |  |  |  | Nu au fost identificate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secțiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informaţii cu privire la cheltuieli şi venituri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mii lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicatori |  |  |  |  |  |  | Anul curent | Următorii 4 ani |  |  |  |  |  | Media pe 5 ani |
| 1 |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| 4.1. Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) buget de stat, din acesta: (i) impozit pe profit (ii) impozit pe venit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale: (i) impozit pe profit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de asigurări |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) alte tipuri de venituri (se va menționa natura acestora) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) bugetul de stat, din acesta: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri si servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri si servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) alte tipuri de venituri (se va menționa natura acestora) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Impact financiar, plus/minus, din care: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) buget de stat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) bugete locale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a) fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, însoţită de ipotezele şi metodologia de calcul utilizate; b) declaraţie conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. Alte informații |  |  |  |  |  |  | Nu au fost identificate |  |  |  |  |  |  |  |
| Secțiunea a 5-a Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ |  |  |  |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Impactul asupra legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice |  |  |  |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE). |  |  |  |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1. | Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE |  |  |  |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.2. | Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative ale UE |  |  |  |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. | Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene |  |  |  |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. | Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente asumate |  |  |  |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. | Alte informaţii |  |  |  |  |  | Nu au fost identificate. |  |  |  |  |  |  |  |
| Secțiunea a 6-a Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Informaţii privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative |  |  |  |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate |  |  |  |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Informaţii despre consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale |  |  |  |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Informaţii privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative |  |  |  |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Informaţii privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurenţei e) Curtea de Conturi |  |  |  |  |  | Proiectul de act normativ urmează să fie avizat de Consiliul Legislativ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Alte informații |  |  |  |  |  | Nu au fost identificate |  |  |  |  |  |  |  |
| Secțiunea a 7-a Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. |  | Informarea societăţii civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ |  |  |  |  | În elaborarea proiectului de act normativ a fost îndeplinită procedura prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională, republicată, cu modificările ulterioare. De asemenea, menționăm faptul că proiectul de act normativ a fost postat pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, la secțiunea „Transparență” în data de .. ... .2025. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. |  | Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice |  |  |  |  | Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect |  |  |  |  |  |  |  |
| Secțiunea a 8-a Măsuri de implementare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Măsuri de punere în aplicare a proiectului de act normativ |  |  |  |  |  | După adoptarea prezentului proiect de Ordonanță a Guvernului, se vor încheia acte adiționale de prelungirea corespunzătoare a termenelor de valabilitate a convențiilor de finanțare; - Convenția nr.5549/26.10.2006 - Programul – Sistem integrat de management al deşeurilor în Municipiul Iaşi, Judeţele Satu Mare şi Sibiu, subprogram ,,Managementul regional al deșeurilor urbane și ecologizarea rampelor de deșeuri din județul Satu Mare”, cu modificările și completările ulterioare încheiată între Consiliul Județean Satu Mare și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. - Convenție nr.3471/2008 pentru finanţarea si implementarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor programul – Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării grădinilor zoologice, Subprogramul „Extindere şi reamenajare Parc zoologic și de agrement Turda, județul Cluj”, cu modificările și completările ulterioare încheiată între Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului TURDA și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Alte informații |  |  |  |  |  | Nu au fost identificate. |  |  |  |  |  |  |  |

Pentru considerentele de mai sus, am elaborat prezentul proiect de Ordonanță a Guvernului privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 40/2006 pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor, care în forma prezentată a fost avizat de ministerele interesate și de Consiliul Legislativ și pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

DIANA-ANDA BUZOIANU

AVIZĂM:

VICEPRIM-MINISTRU, MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE LIVIU - IONUȚ MOȘTEANU

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI CSEKE ATTILA-ZOLTÁN

MINISTRUL FINANȚELOR ALEXANDRU NAZARE

MINISTRUL JUSTIŢIEI RADU MARINESCU